IZVJEŠĆE O OSTVARIVANJU PLANA UPRAVLJANJA I GODIŠNJEG PROGRAMA ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA, PROMICANJA I KORIŠTENJA NACIONALNOG PARKA/PARKA PRIRODE

1. Izrada izvješća o ostvarivanju plana upravljanja i godišnjeg programa

Tablica 1.1. IZRAĐIVAČI IZVJEŠĆA

| IME I PREZIME | FUNKCIJA | USTROJSTVENA JEDINICA |
| --- | --- | --- |
| Agata Kovačev | Stručna voditeljica | Odsjek stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja i korištenja Nacionalnog parka |
| Ante Turčinov | v.d. ravnatelj | Ured ravnatelja |
| Dominik Mihaljević | Stručni suradnik | Odsjek stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja i korištenja Nacionalnog parka |
| Dražen Dobrić | Glavni čuvar prirode | Pododsjek čuvara prirode |
| Katarina Slavica | Voditeljica ustrojstvene jedinice 4 | Pododsjek za promidžbene aktivnosti i ugostiteljsko turističku djelatnost |
| Maria Klarić | Voditeljica ustrojstvene jedinice 4 | Pododsjek općih i zajedničkih poslova |

Tablica 1.2. ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA

| IME I PREZIME | FUNKCIJA | USTANOVA/ORGANIZACIJA |
| --- | --- | --- |
| Anita Babačić Ajduk | Član UV | JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DJELOVIMA PRIRODE ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE |
| Braslav Markov | Član UV - predstavnik radnika | JAVNA USTANOVA NACIONALNI PARK KORNATI |
| Goran Pauk | Predsjednik | VETERANSKI CENTAR ŠIBENIK |
| Miroslav Kokić | Član UV | MINISTARSTVO OBRANE |

2. Podaci o javnoj ustanovi

Tablica 2.1. PLANSKI DOKUMENTI I OPĆI AKTI

| NAZIV DOKUMENTA | REFERENCA |
| --- | --- |
| Nema podataka |  |

Tablica 2.2. MATERIJALNI RESURSI

| NEKRETNINE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZIV | POVRŠINA | SVRHA | VLASNIŠTVO | NAPOMENA |
| Nema podataka |  |  |  |  |
| POKRETNINE |  |  |  |  |
| NAZIV | BROJ | SVRHA | VLASNIŠTVO | NAPOMENA |
| RH 36 RK | 1 | NADZOR JU NP KORNATI | Vlasništvo JU |  |
| OPREMA |  |  |  |  |
| NAZIV | BROJ | SVRHA | NAPOMENA |  |
| RONILAČKA OPREMA | 2 | SREDSTVO ZA RAD DJELATNIKA STRUČNE SLUŽBE | KROZ INTERREG PROJEKT BIOPRESSADRIA U 2025. GODINI NABAVLJENA SU DVA KOMPLETA RONILAČKE OPREME (BEZ RONILAČKIH BOCA). |  |

Tablica 2.3. ZAPOŠLJAVANJE U IZVJEŠTAJNOJ GODINI

| RADNO MJESTO | USTROJSTVENA JEDINICA | PODRUČJE RADA | TIP UGOVORA | DATUM ZAPOSLENJA | STUPANJ OBRAZOVANJA | ZVANJE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DJELATNICI ZAPOSLENI U JAVNOJ USTANOVI TIJEKOM IZVJEŠTAJNE GODINE |  |  |  |  |  |  |
| VD RAVNATELJ NACIONALNOG PARKA | URED RAVNATELJA | Upravljanje Ustanovom i zajednički poslovi | Na određeno - mandatno radno mjesto | 12.06.2025 | 7.1 – Završen specijalistički diplomski stručni studij ili sveučilišni diplomski ili integriran preddiplomski i diplomski studij | DIPL.EKONOMIST |
| VIŠI REFERENT | PODODSJEK TURIZMA | Upravljanje posjećivanjem (uključujući interpretaciju, edukaciju i suvenirnice) | Na određeno, sezonski poslovi | 01.05.2025 | 7.1 – Završen specijalistički diplomski stručni studij ili sveučilišni diplomski ili integriran preddiplomski i diplomski studij | DIPL.EKONOMIST |
| REFERENT | URED RAVNATELJA | Upravljanje Ustanovom i zajednički poslovi | Na neodređeno | 24.07.2025 | 6 – Završen preddiplomski stručni ili sveučilišni studij | UPRAVNI REFERENT |
| VIŠI REFERENT | PODODSJEK TURIZMA | Upravljanje posjećivanjem (uključujući interpretaciju, edukaciju i suvenirnice) | Na određeno, sezonski poslovi | 02.06.2025 | 7.1 – Završen specijalistički diplomski stručni studij ili sveučilišni diplomski ili integriran preddiplomski i diplomski studij | DIPL.EKONOMIST |
| RADNIK NA ODRŽAVANJU NACIONALNOG PARKA | PODODSJEK TEHNIČKIH POSLOVA | Tehnički poslovi (održavanje infrastrukture) | Na određeno, sezonski poslovi | 02.06.2025 | 6 – Završen preddiplomski stručni ili sveučilišni studij | ING.GRAĐEVINARSTVA |
| ČISTAČ | PODODSJEK TEHNIČKIH POSLOVA | Tehnički poslovi (održavanje infrastrukture) | Na određeno, sezonski poslovi | 09.06.2025 | 1 - Završeno osnovno obrazovanje | NSS |
| RADNIK NA ODRŽAVANJU NACIONALNOG PARKA | PODODSJEK ZA TEHNIČKE POSLOVE | Tehnički poslovi (održavanje infrastrukture) | Na određeno, sezonski poslovi | 02.06.2025 | 4.1 – Završeno srednjoškolsko obrazovanje od 3 godine | FRIZER |
| MORNAR | PODODSJEK TEHNIČKIH POSLOVA | Tehnički poslovi (održavanje infrastrukture) | Na određeno, sezonski poslovi | 01.04.2025 | 4.1 – Završeno srednjoškolsko obrazovanje od 3 godine | STOLAR |
| MORNAR | PODODSJEK TEHNIČKIH POSLOVA | Tehnički poslovi (održavanje infrastrukture) | Na određeno, sezonski poslovi | 01.04.2025 | 4.1 – Završeno srednjoškolsko obrazovanje od 3 godine | BRODSKI MEHANIČAR |
| RADNIK NA ODRŽAVANJU NACIONALNOG PARKA | PODODSJEK TEHNIČKIH POSLOVA | Tehnički poslovi (održavanje infrastrukture) | Na određeno, sezonski poslovi | 01.04.2025 | 4.1 – Završeno srednjoškolsko obrazovanje od 3 godine | AUTOMEHANIČAR |
| MORNAR | PODODSJEK TEHNIČKIH POSLOVA | Tehnički poslovi (održavanje infrastrukture) | Na određeno, sezonski poslovi | 01.04.2025 | 4.1 – Završeno srednjoškolsko obrazovanje od 3 godine | STOLAR |
| VD RAVNATELJA | URED RAVNATELJA | Upravljanje Ustanovom i zajednički poslovi | Na određeno | 12.06.2025 | 7.1 – Završen specijalistički diplomski stručni studij ili sveučilišni diplomski ili integriran preddiplomski i diplomski studij | DIPL.OECC. |
| INFORMATOR | PODODSJEK TURIZMA | Upravljanje posjećivanjem (uključujući interpretaciju, edukaciju i suvenirnice) | Na određeno, sezonski poslovi | 02.06.2025 | 4.2 – Završeno srednjoškolsko obrazovanje od 4 ili više godina | GIMNAZIJA |
| INFORMATOR | PODODSJEK TURIZMA | Upravljanje posjećivanjem (uključujući interpretaciju, edukaciju i suvenirnice) | Na određeno, sezonski poslovi | 02.06.2025 | 4.1 – Završeno srednjoškolsko obrazovanje od 3 godine | HOTELJERSKO-TURIST. TEHNIČAR |
| INFORMATOR | PODODSJEK TURIZMA | Upravljanje posjećivanjem (uključujući interpretaciju, edukaciju i suvenirnice) | Na određeno, sezonski poslovi | 02.06.2025 | 7.1 – Završen specijalistički diplomski stručni studij ili sveučilišni diplomski ili integriran preddiplomski i diplomski studij | DIPL.ING. ŠUMARSTVA |
| INFORMATOR | PODODSJEK TURIZMA | Upravljanje posjećivanjem (uključujući interpretaciju, edukaciju i suvenirnice) | Na određeno, sezonski poslovi | 02.06.2025 | 4.1 – Završeno srednjoškolsko obrazovanje od 3 godine | GLODAČ |
| INFORMATOR | PODODSJEK TURIZMA | Upravljanje posjećivanjem (uključujući interpretaciju, edukaciju i suvenirnice) | Na određeno, sezonski poslovi | 02.06.2025 | 6 – Završen preddiplomski stručni ili sveučilišni studij | DIPL.EKON. ZA MENAĐMENT U TURIZMU |
| RADNIK NA ODRŽAVANJU | PODODSJEK TEHNIČKIH POSLOVA I ODRŽAVANJA | Tehnički poslovi (održavanje infrastrukture) | Na određeno, sezonski poslovi | 02.06.2025 | 6 – Završen preddiplomski stručni ili sveučilišni studij | ING. GRAĐEVINARSTVA |
| RADNIK NA ODRŽAVANJU NACIONALNOG PARKA | PODODSJEK TEHNIČKIH POSLOVA I ODRŽAVANJA | Tehnički poslovi (održavanje infrastrukture) | Na određeno, sezonski poslovi | 02.06.2025 | 4.2 – Završeno srednjoškolsko obrazovanje od 4 ili više godina | FOTOGRAF |
| INFORMATOR | PODODSJEK TURIZMA | Upravljanje posjećivanjem (uključujući interpretaciju, edukaciju i suvenirnice) | Na određeno, sezonski poslovi | 02.06.2025 | 4.1 – Završeno srednjoškolsko obrazovanje od 3 godine | POMORSKI NAUTIČAR |
| INFORMATOR | PODODSJEK TURIZMA | Upravljanje posjećivanjem (uključujući interpretaciju, edukaciju i suvenirnice) | Na određeno, sezonski poslovi | 02.06.2025 | 4.2 – Završeno srednjoškolsko obrazovanje od 4 ili više godina | KOMERCIJALIST |
| INFORMATOR | PODODSJEK TURIZMA | Upravljanje posjećivanjem (uključujući interpretaciju, edukaciju i suvenirnice) | Na određeno, sezonski poslovi | 02.06.2025 | 6 – Završen preddiplomski stručni ili sveučilišni studij | STRUČ.SPEC. MENAĐMENTA |
| INFORMATOR | PODODSJEK TURIZMA | Upravljanje posjećivanjem (uključujući interpretaciju, edukaciju i suvenirnice) | Na određeno, sezonski poslovi | 02.06.2025 | 4.2 – Završeno srednjoškolsko obrazovanje od 4 ili više godina | GRAĐEVINSKI TEHNIČAR |
| INFORMATOR | PODODSJEK TURIZMA | Upravljanje posjećivanjem (uključujući interpretaciju, edukaciju i suvenirnice) | Na određeno, sezonski poslovi | 02.06.2025 | 4.1 – Završeno srednjoškolsko obrazovanje od 3 godine | VODO I PLINOINSTALATER |
| INFORMATOR | PODODSJEK TURIZMA | Upravljanje posjećivanjem (uključujući interpretaciju, edukaciju i suvenirnice) | Na određeno, sezonski poslovi | 02.06.2025 | 4.1 – Završeno srednjoškolsko obrazovanje od 3 godine | STROJARSKI TEHNIČAR |
| DJELATNICI KOJI SU PRESTALI RADITI U JAVNOJ USTANOVI TIJEKOM IZVJEŠTAJNE GODINE |  |  |  |  |  |  |
| RADNIK NA ODRŽAVANJU NACIONALNOG PARKA | PODODSJEK TEHNIČKIH POSLOVA | Tehnički poslovi (održavanje infrastrukture) | Na određeno, sezonski poslovi | 02.06.2025 | 6 – Završen preddiplomski stručni ili sveučilišni studij | ING.GRAĐEVINARSTVA |
| VIŠI REFERENT | PODODSJEK TURIZMA | Upravljanje posjećivanjem (uključujući interpretaciju, edukaciju i suvenirnice) | Na određeno, sezonski poslovi | 01.05.2025 | 7.1 – Završen specijalistički diplomski stručni studij ili sveučilišni diplomski ili integriran preddiplomski i diplomski studij | DIPL.EKONOMIST |
| VIŠI REFERENT | PODODSJEK TURIZMA | Upravljanje posjećivanjem (uključujući interpretaciju, edukaciju i suvenirnice) | Na određeno, sezonski poslovi | 02.06.2025 | 7.1 – Završen specijalistički diplomski stručni studij ili sveučilišni diplomski ili integriran preddiplomski i diplomski studij | DIPL.EKONOMIST |
| ČISTAČ | PODODSJEK TEHNIČKIH POSLOVA | Tehnički poslovi (održavanje infrastrukture) | Na određeno, sezonski poslovi | 09.06.2025 | 1 - Završeno osnovno obrazovanje | NSS |
| Ravnatelj JU Nacionalni park Kornati | Ured ravnatelja | Upravljanje Ustanovom i zajednički poslovi | Na određeno - mandatno radno mjesto | 09.11.2018 | 7.1 – Završen specijalistički diplomski stručni studij ili sveučilišni diplomski ili integriran preddiplomski i diplomski studij | diplomirani ekonomist |
| VIŠI REFERENT | PODODSJEK TURIZMA | Upravljanje posjećivanjem (uključujući interpretaciju, edukaciju i suvenirnice) | Na određeno | 06.05.2024 | 7.1 – Završen specijalistički diplomski stručni studij ili sveučilišni diplomski ili integriran preddiplomski i diplomski studij | DIPLOMIRANI EKONOMIST |
| RADNIK NA ODRŽAVANJU NACIONALNOG PARKA | PODODSJEK ZA TEHNIČKE POSLOVE | Tehnički poslovi (održavanje infrastrukture) | Na određeno, sezonski poslovi | 02.06.2025 | 4.1 – Završeno srednjoškolsko obrazovanje od 3 godine | FRIZER |
| čuvar prirode 3 | Pododsjek nadzora | Očuvanje prirodnih vrijednosti | Na neodređeno - puno radno vrijeme | 01.06.1982 | 4.1 – Završeno srednjoškolsko obrazovanje od 3 godine | konobar |
| INFORMATOR | PODODSJEK TURIZMA | Upravljanje posjećivanjem (uključujući interpretaciju, edukaciju i suvenirnice) | Na određeno, sezonski poslovi | 02.06.2025 | 4.1 – Završeno srednjoškolsko obrazovanje od 3 godine | STROJARSKI TEHNIČAR |
| RADNIK NA ODRŽAVANJU | PODODSJEK TEHNIČKIH POSLOVA I ODRŽAVANJA | Tehnički poslovi (održavanje infrastrukture) | Na određeno, sezonski poslovi | 02.06.2025 | 6 – Završen preddiplomski stručni ili sveučilišni studij | ING. GRAĐEVINARSTVA |
| INFORMATOR | PODODSJEK TURIZMA | Upravljanje posjećivanjem (uključujući interpretaciju, edukaciju i suvenirnice) | Na određeno, sezonski poslovi | 02.06.2025 | 4.2 – Završeno srednjoškolsko obrazovanje od 4 ili više godina | KOMERCIJALIST |
| INFORMATOR | PODODSJEK TURIZMA | Upravljanje posjećivanjem (uključujući interpretaciju, edukaciju i suvenirnice) | Na određeno, sezonski poslovi | 02.06.2025 | 4.2 – Završeno srednjoškolsko obrazovanje od 4 ili više godina | GIMNAZIJA |
| INFORMATOR | PODODSJEK TURIZMA | Upravljanje posjećivanjem (uključujući interpretaciju, edukaciju i suvenirnice) | Na određeno, sezonski poslovi | 02.06.2025 | 4.2 – Završeno srednjoškolsko obrazovanje od 4 ili više godina | GRAĐEVINSKI TEHNIČAR |
| INFORMATOR | PODODSJEK TURIZMA | Upravljanje posjećivanjem (uključujući interpretaciju, edukaciju i suvenirnice) | Na određeno, sezonski poslovi | 02.06.2025 | 4.1 – Završeno srednjoškolsko obrazovanje od 3 godine | VODO I PLINOINSTALATER |
| INFORMATOR | PODODSJEK TURIZMA | Upravljanje posjećivanjem (uključujući interpretaciju, edukaciju i suvenirnice) | Na određeno, sezonski poslovi | 02.06.2025 | 4.1 – Završeno srednjoškolsko obrazovanje od 3 godine | POMORSKI NAUTIČAR |
| INFORMATOR | PODODSJEK TURIZMA | Upravljanje posjećivanjem (uključujući interpretaciju, edukaciju i suvenirnice) | Na određeno, sezonski poslovi | 02.06.2025 | 7.1 – Završen specijalistički diplomski stručni studij ili sveučilišni diplomski ili integriran preddiplomski i diplomski studij | DIPL.ING. ŠUMARSTVA |
| INFORMATOR | PODODSJEK TURIZMA | Upravljanje posjećivanjem (uključujući interpretaciju, edukaciju i suvenirnice) | Na određeno, sezonski poslovi | 02.06.2025 | 4.1 – Završeno srednjoškolsko obrazovanje od 3 godine | HOTELJERSKO-TURIST. TEHNIČAR |
| INFORMATOR | PODODSJEK TURIZMA | Upravljanje posjećivanjem (uključujući interpretaciju, edukaciju i suvenirnice) | Na određeno, sezonski poslovi | 02.06.2025 | 4.1 – Završeno srednjoškolsko obrazovanje od 3 godine | GLODAČ |
| INFORMATOR | PODODSJEK TURIZMA | Upravljanje posjećivanjem (uključujući interpretaciju, edukaciju i suvenirnice) | Na određeno, sezonski poslovi | 02.06.2025 | 6 – Završen preddiplomski stručni ili sveučilišni studij | STRUČ.SPEC. MENAĐMENTA |
| INFORMATOR | PODODSJEK TURIZMA | Upravljanje posjećivanjem (uključujući interpretaciju, edukaciju i suvenirnice) | Na određeno, sezonski poslovi | 02.06.2025 | 6 – Završen preddiplomski stručni ili sveučilišni studij | DIPL.EKON. ZA MENAĐMENT U TURIZMU |

Tablica 2.4. STRUČNO USAVRŠAVANJE I EDUKACIJA DJELATNIKA

| IME I PREZIME | TIP USAVRŠAVANJA / EDUKACIJE | NAZIV USAVRŠAVANJA / EDUKACIJE | TRAJANJE | MJESTO ODRŽAVANJA | ORGANIZATOR | SVRHA USAVRŠAVANJA / EDUKACIJE | IZVOR FINANCIRANJA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Agata | Kongres | Partnerski sastanak i promocija Interreg projekta BIOPRESSADRIA | 27.-29.8.2025. | Hvar | Udruga Sunce | Promocija projekta BIOPRESSADRIA | Interreg projekt BIOPRESSADRIA |
| Agata | Seminar | XIX. Skup stručnih službi javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže | 22.-24.10.2025. | Gospić | MZOZT - Zavod za zaštitu prirode | Sudjelovanje na XIX. Skupu stručnih službi | Vlastita sredstva |
| Agata | Seminar | Online radionice - BioAtlas / BioCollect | 5.6.2025. i 23.9.2025. | Online | MZOZT | Edukacija | Besplatno |
| Agata | Seminar | Interreg BLUEQ – Primijenjena rješenja za praćenje obalnih staništa i kvantifikaciju pohrane plavog ugljika: integrirani pristup održivom upravljanju ekosustavima | 15.7.2025. | Murter | JU Priroda ŠKŽ | Predstavljanje projekta | Besplatno |
| ANTE | Seminar | IZOBRAZBA O SIGURNOM RUKOVANJU I PRAVILNOJ PRIMJENI PESTICIDA | 18.-20.2.2025. | ŠIBENIK | AGENCIJA ZA PRAĆENJE INOVACIJA U POLJOPRIVREDI | U SKLOPU PROJEKTA PAJASEN | PROJEKT PAJASEN-BESPLATNO |
| Dominik | Seminar | ONLINE EDUKACIJE BIOATLAS | 5.6. 2025 I 23.9.2025. | ONLINE | MZOZT | EDUKACIJA | BESPLATNO |
| Dominik | Kongres | Partnerski sastanak i promocija Interreg projekta BIOPRESSADRIA | 27.-29.8.2025. | Hvar | Udruga Sunce | Promocija projekta BIOPRESSADRIA | Interreg projekt BIOPRESSADRIA |
| Dominik | Seminar | IZOBRAZBA O SIGURNOM RUKOVANJU I PRAVILNOJ PRIMJENI PESTICIDA | 18.-20.2.2025. | ŠIBENIK | AGENCIJA ZA PRAĆENJE INOVACIJA U POLJOPRIVREDI | U SKLOPU PROJEKTA PAJASEN | PROJEKT PAJASEN-BESPLATNO |
| Dominik | Seminar | XIX Skup stručnih službi javih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže | 22.-24.10.2025. | Gospić | MZOZT- Zavod za zaštitu prirode | Sudjelovanje na XIX skupu stručnih službi | Vlastita sredstva |
| Dominik | Kongres | Upravljanje pritiscima nautičkog turizma na ključnim obalnim i morskim staništima | 29. i 30.9.2025. | Split | Udruga Sunce | Dvodnevna konferencija u sklopu projekta BIOPRESSADRIA | Projekt interreg BIOPRESSADRIA |
| Dominik | Seminar | Dubrovnik LIFE CONTRA Ailanthus | 1.-2.11.2025. | Dubrovnik | MZOZT | Završna radionica projekta Life Contra Ailanthus | MZOZT |
| Dominik | Seminar | Godišnji sastanak Hrvatske mreže morskih zaštićenih područja | 17.-19.9.2025. | Lastovo | JU PP Lastovsko otočje | Godišnji sastanak | Vlastita sredstva |
| Dominik | Seminar | Interreg BLUEQ – Primijenjena rješenja za praćenje obalnih staništa i kvantifikaciju pohrane plavog ugljika: integrirani pristup održivom upravljanju ekosustavima | 15.7.2025. | Murter | JU Priroda ŠKŽ | Predstavljanje projekta | Besplatno |
| EDI | Seminar | XXV. GODIŠNJI SEMINAR ČUVARA PRIRODE | 15.-16.04.2025 | OSIJEK | MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ZELENE TRANZICIJE | EDUKACIJA | JU NP KORNATI-SMJEŠTAJ I PUT |
| Katarina | Seminar | Fiskalizacija 2.0 za proračunske korisnike | 8 sati | Zagreb | Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika | Edukacija u svrhu primjene novog zakona Fiskalizacija 2.0 | Vlastita sredstva |
| Katarina | Seminar | Webinar Zelena javna nabava | 8 sati | webinar | P.J.R. consulting | Edukacija u svrhu primjene Zakona u Zelenoj javnoj nabavi | Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije |
| Katarina | Seminar | Usavršavanje u području javne nabave | 16 sati | Hotel Kolovare Zadar | TPT edukacija | Usavršanje u svrhu produžavanja certifikata u području javne nabave | Vlastita sredstva |
| Katarina | Kongres | Partnerski sastanak i promocija Interrg projekta BIOPRESSADRIA | 27.-29.08.2025. | Hvar | Udruga Sunce | Promocija projekta BIOPRESSADRIA | Interreg projekt BIOPRESSADRIA |
| Katarina | Seminar | Usavršavanje u području Javne nabave - LC konferencija 2026. | 8 sati | Hotel Antunović, Zagreb | LC | Usavršavanje radi produžavanja cerifikata u Javnoj nabavi | Vlastita sredstva |
| Magdalena | Seminar | Fiskalizacija 2.0 za proračunske korisnike | 8 sati | Zagreb | Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika | Edukacija u svrhu primjene novog Zakona Fiskalizacija 2.0 | Vlastita sredstva |
| Magdalena | Kongres | Partnerski sastanak i promocija Interrg projekta BIOPRESSADRIA | 27.-29.08.2025 | Hvar | Udruga Sunce | Promocija projekta BIOPRESSADRIA | Interreg projekt BIOPRESSADRIA |
| MARKO | Seminar | IZOBRAZBA O SIGURNOM RUKOVANJU I PRAVILNOJ PRIMJENI PESTICIDA | 18.-20.2.2025. | ŠIBENIK | AGENCIJA ZA PRAĆENJE INOVACIJA U POLJOPRIVREDI | U SKLOPU PROJEKTA PAJASEN | PROJEKT PAJASEN-BESPLATNO |
| VITO | Seminar | XXV. GODIŠNJI SEMINAR ČUVARA PRIRODE | 15.-16.04.2025. | OSIJEK | MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ZELENE TRANZICIJE | EDUKACIJA | JU NP KORNATI-SMJEŠTAJ I PUT |
| ZLATKO | Seminar | IZOBRAZBA O SIGURNOM RUKOVANJU I PRAVILNOJ PRIMJENI PESTICIDA | 18.-20.2.2025. | ŠIBENIK | AGENCIJA ZA PRAĆENJE INOVACIJA U POLJOPRIVREDI | U SKLOPU PROJEKTA PAJASEN | PROJEKT PAJASEN-BESPLATNO |

3. Aktivnosti zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja nacionalnog parka/parka prirode

Tablica 3. AKTIVNOSTI ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA, PROMICANJA I KORIŠTENJA

| KOD PU | POSEBAN CILJ | KOD AKTIVNOSTI IZ PU | KOD AKTIVNOSTI IZ GP | AKTIVNOST | POKAZATELJ AKTIVNOSTI | KVANTIFIKATOR POKAZATELJA | PRIORITET | PRVA GODINA PROVEDBE | ODGOVORNA USTROJSTVENA JEDINICA | SURADNICI | PROCJENA TROŠKA PROVEDBE | NAPOMENA | SAMOPROCJENA | PROCJENA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | eur |  |  |  |
| A. Očuvanje prirodnih vrijednosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PU6012 | Morska staništa u Parku, a naročito CST *1120 Naselja posidonije (Posidonion oceanicae), 1160 Velike plitke uvale i zaljevi, 1170 Grebeni i 8330 Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje te uz njih vezane ciljne i druge vrste u povoljnom su stanju očuvanosti. | AA1 | AA1 | Analizirati rezultate projekta „Kartiranje morskih staništa“ na aktivnostima u Parku vezanim uz sve morske CST utvrđene za područje te ih iskoristiti za ažuriranje opisa područja i evaluacije stanja i upravljanje područjem. | Izvješće o terenskim istraživanjima morskih CST u Parku nije dostupno. Identificirana područja u kojima su CST posebno reprezentativni i očuvani i kritično ugrožena/degradirana područja na kojima je prioritetno potrebno provoditi aktivne mjere očuvanja. | 0; 3 | 1 | 2024 | Odsjek stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja i korištenja Nacionalnog parka | MZOZT, vanjski suradnici | 0,00 | Dio aktivnosti odrađen je zajedno sa aktivnošću AA2 i A20. U suradnji sa vanjskim suradnicima, djelatnici stručne službe obilaze i evaluiraju područja u kojima su morska staništa očuvana ili degradirana (ukupno 3 lokacije). | Započeta/djelomično odrađena aktivnost |  |
| PU6012 | Morska staništa u Parku, a naročito CST *1120 Naselja posidonije (Posidonion oceanicae), 1160 Velike plitke uvale i zaljevi, 1170 Grebeni i 8330 Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje te uz njih vezane ciljne i druge vrste u povoljnom su stanju očuvanosti. | AA2 | AA2 | Analizirati rezultate projekta „Razvoj sustava praćenja stanja očuvanosti vrsta i stanišnih tipova“ i SMART komponente projekta „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“ na aktivnostima u Parku vezanim uz sve utvrđene morske CST i CV te ih iskoristiti za ažuriranje opisa područja i evaluacije stanja i upravljanje područjem. | Evaluacija stanja, trendova, pritisaka i ugroza za CST CV, s preporukama za očuvanje, ažurirana temeljem uvida iz terenskih istraživanja. Identificirana područja u kojima su CST posebno reprezentativni i očuvani i kritično ugrožena/degradirana područja na kojima je prioritetno potrebno provoditi aktivne mjere očuvanja. | 0; 3 | 1 | 2024 | Odsjek stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja i korištenja Nacionalnog parka | MZOZT, vanjski suradnici | 0,00 | Dio aktivnosti odrađen je zajedno sa aktivnošću AA1 i A20. U suradnji sa vanjskim suradnicima, djelatnici stručne službe obilaze i evaluiraju područja u kojima su morska staništa očuvana ili degradirana (ukupno 3 lokacije). | Započeta/djelomično odrađena aktivnost |  |
| PU6012 | Morska staništa u Parku, a naročito CST *1120 Naselja posidonije (Posidonion oceanicae), 1160 Velike plitke uvale i zaljevi, 1170 Grebeni i 8330 Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje te uz njih vezane ciljne i druge vrste u povoljnom su stanju očuvanosti. | AA3 | AA3 | Izraditi protokole za monitoring morskih CST i CV utvrđenih za Park, usklađene s Nacionalnim protokolima i prilagođene specifičnostima i upravljačkim potrebama u Parku, te u skladu s njima prilagoditi planirane aktivnosti praćenja. | Komunikacije / sastanci u svrhu osmišljavanja i dogovaranja participativne komponente monitoringa. | 1 | 1 | 2024 | Odsjek stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja i korištenja Nacionalnog parka | MZOZT, Vanjski stručnjaci, druge JU | 5.000,00 | Dio aktivnosti odrađen putem redovnih komunikacija (WhatsApp zajednička grupa) i sastanaka unutar HRMZP mreže. Redovni godišnji sastanak HRMZP mreže održan je u rujnu 2025. godine na Lastovu. | Započeta/djelomično odrađena aktivnost |  |
| PU6012 | Morska staništa u Parku, a naročito CST *1120 Naselja posidonije (Posidonion oceanicae), 1160 Velike plitke uvale i zaljevi, 1170 Grebeni i 8330 Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje te uz njih vezane ciljne i druge vrste u povoljnom su stanju očuvanosti. | AA4 | AA4 | Detaljnije istražiti područje rasprostranjenosti i nastaviti provoditi praćenje CST 1120 Naselja posidonije (Posidonion oceanicae) i uz njega vezanih vrsta, s naglaskom na indikatorske, ugrožene, strogo zaštićene i posebno ranjive vrste te, sukladno rezultatima praćenja, poduzimati prioritetne mjere. | Izvješće o praćenju stanja s georeferenciranim podacima o rasprostranjenosti CST, kvaliteti i veličini staništa, procjenom stanja i trendova očuvanosti, pritiscima i prijetnjama te preporukama za prilagodbu upravljanja nije dostupno. | 0 | 1 | 2025 | Odsjek stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja i korištenja Nacionalnog parka | Vanjski suradnici, SELC | 12.000,00 | U sklopu Interreg projekta BIOPRESSADRIA, talijanski partneri već drugu godinu za redom prate stanje ''ožiljaka'' u naseljima posidonije na području otoka Levrnaka (uvala Lojena). Link dostupan https://www.youtube.com/watch?v=zyaVuAkTF0U | Odrađena aktivnost |  |
| PU6012 | Morska staništa u Parku, a naročito CST *1120 Naselja posidonije (Posidonion oceanicae), 1160 Velike plitke uvale i zaljevi, 1170 Grebeni i 8330 Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje te uz njih vezane ciljne i druge vrste u povoljnom su stanju očuvanosti. | AA5 | AA5 | Nastavak praćenja stanja CST 1170 Grebeni i uz njega vezanih vrsta, s naglaskom na indikatorske, ugrožene, strogo zaštićene i posebno ranjive vrste te, sukladno rezultatima praćenja, poduzimati prioritetne mjere. | Izvješće o praćenju stanja s georeferenciranim podacima o rasprostranjenosti CST i uz njega vezanih vrsta, kvaliteti i veličini staništa, procjenom stanja i trendova očuvanosti, pritiscima i prijetnjama te preporukama za prilagodbu upravljanja nije dostupno. Identificirana područja u kojima su CST posebno reprezentativni i očuvani i kritično ugrožena/degradirana područja na kojima je prioritetno potrebno provoditi aktivne mjere očuvanja. | 0; 0 | 1 | 2009 | Odsjek stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja i korištenja Nacionalnog parka | Vanjski suradnici, PMF | 10.000,00 | Aktivnost je odrađena bez financiranja JU. | Odrađena aktivnost |  |
| PU6012 | Morska staništa u Parku, a naročito CST *1120 Naselja posidonije (Posidonion oceanicae), 1160 Velike plitke uvale i zaljevi, 1170 Grebeni i 8330 Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje te uz njih vezane ciljne i druge vrste u povoljnom su stanju očuvanosti. | AA6 | AA6 | Istražiti točnu rasprostranjenost i uspostaviti praćenje stanja CST 1160 Velike plitke uvale i zaljevi i uz njega vezanih vrsta, s naglaskom na indikatorske, ugrožene, strogo zaštićene i posebno ranjive vrste te, sukladno rezultatima praćenja, poduzimati prioritetne mjere. | Izvješće o istraživanju i praćenjima stanja s georeferenciranim podacima o rasprostranjenosti CST i uz njega vezanih vrsta, kvaliteti i veličini staništa, procjenom stanja i trendova očuvanosti, pritiscima i prijetnjama te preporukama za prilagodbu upravljanja nije dostupno. | 0 | 1 | 2025 | Odsjek stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja i korištenja Nacionalnog parka | Vanjski stručnjaci | 10.000,00 | Aktivnost nije odrađena te je predviđena za sljedeću godinu (u sklopu PKK projekta) | Neodrađena aktivnost |  |
| PU6012 | Morska staništa u Parku, a naročito CST *1120 Naselja posidonije (Posidonion oceanicae), 1160 Velike plitke uvale i zaljevi, 1170 Grebeni i 8330 Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje te uz njih vezane ciljne i druge vrste u povoljnom su stanju očuvanosti. | AA7 | AA7 | Nastavak temeljnih speleoloških i biospeleoloških istraživanja i praćenje stanja morskih speleoloških objekata i uz njih vezanih vrsta s naglaskom na tipske, indikatorske, ugrožene, strogo zaštićene i posebno ranjive vrste, prioritetno u objektima koji su utvrđeni kao CST 8330 Preplavljene ili dijelom preplavljene špilje i jame, dati preporuke za daljnje upravljanje te, sukladno rezultatima istraživanja/praćenja stanja poduzimati prioritetne mjere. | Odabrani prioritetni lokalitet za istraživanje. Izvješće o provedenim speleološkim i/ili biospeleološkim istraživanjima s nacrtima objekata, fotodokumentacijom, inventarizacijom i smjernicama za monitoring ključnih i indikatorskih vrsta te preporukama za prilagodbu upravljanja. Popis morskih speleoloških objekata CST 8330 u Parku ažuriran sukladno rezultatima istraživanja. | 1; 1; 21 | 1 | 2003 | Odsjek stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja i korištenja Nacionalnog parka | Vanjski suradnici, HBSD | 13.000,00 | Provedena speleoronilačka istraživanja novootkrivene jame na braku od Lonče. | Odrađena aktivnost |  |
| PU6012 | Morska staništa u Parku, a naročito CST *1120 Naselja posidonije (Posidonion oceanicae), 1160 Velike plitke uvale i zaljevi, 1170 Grebeni i 8330 Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje te uz njih vezane ciljne i druge vrste u povoljnom su stanju očuvanosti. | AA8 | AA8 | Sustavno prikupljati i analizirati godišnja izvješća ronilačkih centara i klubova o opažanjima tijekom zarona. | Izvješća ronilačkih centara i klubova o opažanjima tijekom zarona, s naglaskom na indikatorske, rijetke i ugrožene vrste, uočene promjene, pritiske i ugroze, ilustrirane fotografijama. | 3 | 2 | 2024 | Odsjek stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja i korištenja Nacionalnog parka | Ronilački centri, ronilački klubovi, vanjski stručnjaci | 5.000,00 | Zaprimljena 3 izvješća od ronilačkih centara. | Odrađena aktivnost |  |
| PU6012 | Morska staništa u Parku, a naročito CST *1120 Naselja posidonije (Posidonion oceanicae), 1160 Velike plitke uvale i zaljevi, 1170 Grebeni i 8330 Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje te uz njih vezane ciljne i druge vrste u povoljnom su stanju očuvanosti. | AA9 | AA9 | U suradnji s drugim nadležnim javnim ustanovama, nastaviti provoditi praćenje stanja CV dobri dupin na području Parka i širem okolnom području te sukladno rezultatima istraživanja, poduzimati prioritetne mjere. | Terenska izvješća o opažanjima CV dobri dupin. | 8 | 1 | 2025 | Odsjek stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja i korištenja Nacionalnog parka | JU Priroda ŠKŽ, JU Natura Jadera, PP Telašćica, Vanjski stručnjaci | 10.000,00 | Aktivnost provode djelatnici Javne ustanove u sklopu redovne djelatnosti. U 2025. godini zabilježena su 8 opažanja pojavljivanja dobrog dupina (ukupno 23 jedinki). Podaci su pohranjeni u GIS bazu Javne ustanove. | Većinom odrađena aktivnost |  |
| PU6012 | Morska staništa u Parku, a naročito CST *1120 Naselja posidonije (Posidonion oceanicae), 1160 Velike plitke uvale i zaljevi, 1170 Grebeni i 8330 Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje te uz njih vezane ciljne i druge vrste u povoljnom su stanju očuvanosti. | AA10 | AA10 | Istražiti stanje CV crnogrlog plijenora u Parku te, sukladno rezultatima, poduzimati prioritetne mjere. | Izvješće o istraživanju s georeferenciranim podacima o rasprostranjenosti i brojnosti CV, kvaliteti i veličini staništa, procjenom stanja i trendova očuvanosti, pritiscima i prijetnjama, posebno vrijednim i/ili ranjivim lokalitetima te preporukama za prilagodbu upravljanja nije dostupno. | 0 | 1 | 2025 | Odsjek stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja i korištenja Nacionalnog parka | Vanjski suradnici | 2.500,00 | Aktivnost nije odrađena te je predviđena za sljedeću godinu (u sklopu PKK projekta) | Neodrađena aktivnost |  |
| PU6012 | Morska staništa u Parku, a naročito CST *1120 Naselja posidonije (Posidonion oceanicae), 1160 Velike plitke uvale i zaljevi, 1170 Grebeni i 8330 Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje te uz njih vezane ciljne i druge vrste u povoljnom su stanju očuvanosti. | AA11 | AA11 | Nastavak praćenja stanja ihtiofaune i ostalih gospodarski značajnih indikatorskih vrsta morskih CST te, sukladno rezultatima, poduzimati prioritetne mjere. | Izvješće o znanstvenom praćenju s procjenom stanja i trendova očuvanosti, pritiscima i prijetnjama, posebno vrijednim i/ili ranjivim lokalitetima te preporukama za prilagodbu upravljanja. | 1 | 1 | 2016 | Odsjek stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja i korištenja Nacionalnog parka | CORILLA, IOR | 15.000,00 | Odrađena dva terena eho sondiranja riba na području otoka Levrnaka u sklopu projekta BiopressAdria (11.6 i 17.10.2025.). Dodatno, vezano uz aktivnost istraživanja ihtiofaune, djelatnici IOR-a proveli su istraživanje ihtioplanktona u sklopu praćenja bioloških bogatstava mora u sklopu Nacionalnog plana prikupljanja podataka u ribarstvu Republike Hrvatske u 2025. godini (dostavljeno izvješće). | Odrađena aktivnost |  |
| PU6012 | Morska staništa u Parku, a naročito CST *1120 Naselja posidonije (Posidonion oceanicae), 1160 Velike plitke uvale i zaljevi, 1170 Grebeni i 8330 Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje te uz njih vezane ciljne i druge vrste u povoljnom su stanju očuvanosti. | AA12 | AA12 | Utvrditi mogući utjecaj svjetlosnog onečišćenja od gospodarskog ribolova uz granice Parka na bioraznolikost u Parku, s fokusom na ihtiofaunu i ostale gospodarski značajne indikatorske vrste morskih CST te, sukladno rezultatima, poduzimati i/ili zagovarati poduzimanje prioritetnih mjera. | Izvješće sa stručnom ocjenom osjetljivosti na utjecaj svjetlosnog onečišćenja od gospodarskog ribolova za ključne vrste vezane uz morska staništa te druge vrste u Parku nije dostupno. | 0 | 2 | 2024 | Odsjek stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja i korištenja Nacionalnog parka, | IZOR, IRB, MPUR, vanjski suradnici, lokalna zajednica | 10.000,00 | Aktivnost je vezana uz aktivnost AA13. Njihova provedba predviđena je za sljedeću godinu (u sklopu PKK projekta) | Neodrađena aktivnost |  |
| PU6012 | Morska staništa u Parku, a naročito CST *1120 Naselja posidonije (Posidonion oceanicae), 1160 Velike plitke uvale i zaljevi, 1170 Grebeni i 8330 Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje te uz njih vezane ciljne i druge vrste u povoljnom su stanju očuvanosti. | AA13 | AA13 | Istražiti utjecaj gospodarskog ribolova u okolnom području i sukladno rezultatima zagovarati doradu regulacije ribolova i stroži nadzor nad poštivanjem regulacije. | Izvješće sa stručnom ocjenom utjecaja gospodarskog ribolova na morska staništa i vrste u Parku te preporukama za njihovu kontrolu i ublažavanje nije dostupno. Održana usmena komunikacija s nadležnim institucijama vezano uz potrebu dorade regulacije ribolova i stroži nadzor nad poštivanjem regulacije ribolova u području oko Parka. | 0; 1 | 2 | 2024 | Odsjek stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja i korištenja Nacionalnog parka, | IZOR, IRB, MPUR, vanjski suradnici, lokalna zajednica | 10.000,00 | Aktivnost je vezana uz aktivnost AA12. | Započeta/djelomično odrađena aktivnost |  |
| PU6012 | Morska staništa u Parku, a naročito CST *1120 Naselja posidonije (Posidonion oceanicae), 1160 Velike plitke uvale i zaljevi, 1170 Grebeni i 8330 Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje te uz njih vezane ciljne i druge vrste u povoljnom su stanju očuvanosti. | AA14 | AA14 | Provođenje mjera kojima se kontrolira i ograničava ribolovni napor rekreacijskih ribolovaca u Parku. | Broj prodanih dnevnih i trodnevnih dozvola s ukupnom godišnjom kvotom ribolovnih dana, određenom sukladno rezultatima praćenja stanja ihtiofaune. Izvješće o rezultatima provedenih ciljanih nadzora ribolova u Parku (vezano uz alate, ukupnu količinu ulovljene ribe, posjedovanje dozvola i ulaznice i sl.). | 854; 296 | 1 | 2016 | Odsjek stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja i korištenja Nacionalnog parka |  | 0,00 | U 2025. godini ukupno je prodano 353 jednodnevnih i 501 trodnevnih dozvola za rekreacijski ribolov (ukupno 854 ribolovnih dozvola). Obavljeno je 296 nadzora ribolova. | Odrađena aktivnost |  |
| PU6012 | Morska staništa u Parku, a naročito CST *1120 Naselja posidonije (Posidonion oceanicae), 1160 Velike plitke uvale i zaljevi, 1170 Grebeni i 8330 Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje te uz njih vezane ciljne i druge vrste u povoljnom su stanju očuvanosti. | AA15 | AA15 | Uspostaviti praćenje antropogenih utjecaja na ekološko stanje morskog okoliša na odabranim najranjivijim lokalitetima te, sukladno rezultatima, poduzimati, poticati i/ili zagovarati poduzimanje prioritetnih mjera uklanjanja ili ublažavanja izvora onečišćenja. | Izvješće o rezultatima praćenja s opisom i ocjenom značaja povremenih pritisaka i utjecaja na morski okoliš. | 1 | 2 | 2025 | Odsjek stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja i korištenja Nacionalnog parka | Vanjski suradnici | 20.000,00 | U sklopu projekta BIOPRESSADRIA izrađena je analiza pritiska nautičkog turizma u NP Kornati za 2025. godinu. | Odrađena aktivnost |  |
| PU6012 | Morska staništa u Parku, a naročito CST *1120 Naselja posidonije (Posidonion oceanicae), 1160 Velike plitke uvale i zaljevi, 1170 Grebeni i 8330 Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje te uz njih vezane ciljne i druge vrste u povoljnom su stanju očuvanosti. | AA16 | AA16 | Sukladno rezultatima istraživanja i praćenja i u slučajevima gdje je to moguće, organizirati akcije uklanjanja invazivnih stranih vrsta u morskim staništima na najranjivijim lokalitetima. | Utvrđeni najranjiviji lokaliteti prema izvješćima o istraživanju i praćenju stanja CST i CV. | 3 | 3 | 2009 | Odsjek stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja i korištenja Nacionalnog parka | RK,RC, vanjski suradnici | 2.000,00 | Tijekom redovnog monitoringa stručne službe, u kolovozu 2025. godine, utvrđene su dvije nove invazivne vrste za područje parka - riba vatrenjača Pterois miles i alga Stypopodium schimperi (lokacija: Kurba vela). Riba vatrenjača utvrđena je još na lokacijama Piškera i Rašip V. Akcije njihovih uklanjanja nisu započete. | Započeta/djelomično odrađena aktivnost |  |
| PU6012 | Morska staništa u Parku, a naročito CST *1120 Naselja posidonije (Posidonion oceanicae), 1160 Velike plitke uvale i zaljevi, 1170 Grebeni i 8330 Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje te uz njih vezane ciljne i druge vrste u povoljnom su stanju očuvanosti. | AA17 | AA17 | Provoditi mjere očuvanja i sudjelovati u projektima revitalizacije populacije plemenite periske u Parku. | Izvješće o provedenim mjerama očuvanja i revitalizacije. | 1 | 2 | 2020 | Odsjek stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja i korištenja Nacionalnog parka | vanjski suradnici, SEAFAN | 3.000,00 | U 2025. godini postavljeni su kolektori za prikupljanje mlađi plemenite periske na dvije lokacije - Vrulje i Lavsa. | Odrađena aktivnost |  |
| PU6012 | Morska staništa u Parku, a naročito CST *1120 Naselja posidonije (Posidonion oceanicae), 1160 Velike plitke uvale i zaljevi, 1170 Grebeni i 8330 Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje te uz njih vezane ciljne i druge vrste u povoljnom su stanju očuvanosti. | AA18 | AA18 | Nastaviti provoditi akcije čišćenja obale i podmorja od otpada na prioritetnim lokacijama za očuvanje morskih CST. | Popis lokaliteta onečišćenih morskim otpadom ažuriran temeljem izvješća o istraživanju i/ili praćenju stanja CST. Minimalno jedna provedena akcija čišćenja. Broj ostvarenih suradnji na razvoju i provedbi projekata (minimalno jedna). | 9; 1; 1 | 1 | 2000 | Odsjek stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja i korištenja Nacionalnog parka | Općina Murter - Kornati, RK i RC, nevladine udruge | 10.000,00 | U sklopu projekta ''EKO KAMP KORNATI 2025'' kojeg provodi Udruga Argonauta, provedena je u listopadu 2025. godine akcija čišćenja podmorja otoka Levrnake (uvala Anica i Lojena). | Odrađena aktivnost |  |
| PU6012 | Morska staništa u Parku, a naročito CST *1120 Naselja posidonije (Posidonion oceanicae), 1160 Velike plitke uvale i zaljevi, 1170 Grebeni i 8330 Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje te uz njih vezane ciljne i druge vrste u povoljnom su stanju očuvanosti. | AA19 | AA19 | Podupirati inicijative drugih dionika za provedbu istraživanja i razvoj projekata vezanih uz očuvanje morske bioraznolikosti u Parku. | Izvješće o provedenim istraživanjima nije dostupno. | 0 | 2 | 2024 | Odsjek stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja i korištenja Nacionalnog parka | Vanjski suradnici, druge JU, ZI, OCD | 10.000,00 | Nije bilo inicijativa drugih dionika za provedbu istraživanja. | Neodrađena aktivnost |  |
| PU6012 | Morska staništa u Parku, a naročito CST *1120 Naselja posidonije (Posidonion oceanicae), 1160 Velike plitke uvale i zaljevi, 1170 Grebeni i 8330 Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje te uz njih vezane ciljne i druge vrste u povoljnom su stanju očuvanosti. | AA20 | AA20 | Nastaviti provoditi redovne obilaske akvatorija i ronilačke zarone na odabranim lokalitetima u Parku u svrhu bilježenja ciljnih, rijetkih i ugroženi vrsta te opažanja stanja i promjena u morskom dijelu Parka. | Zapisnik s terenskih izlazaka stručne službe (minimalno jednom mjesečno). Podaci iz terenskih zapisnika uneseni u bazu podataka. | 9 | 1 | 2019 | Odsjek stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja i korištenja Nacionalnog parka |  | 0,00 | Aktivnost se provodi redovno na godišnjoj razini. Ukupno 9 zapisnika s terenskih izlazaka stručne službe (ronilački pregled terena). | Odrađena aktivnost |  |
| PU6012 | Morska staništa u Parku, a naročito CST *1120 Naselja posidonije (Posidonion oceanicae), 1160 Velike plitke uvale i zaljevi, 1170 Grebeni i 8330 Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje te uz njih vezane ciljne i druge vrste u povoljnom su stanju očuvanosti. | AA21 | AA21 | Prilikom redovnog nadzora u Parku provjeravati poštivanje ZZP i drugih relevantnih zakona, odredbi Pravilnika o zaštiti i očuvanju i propisanih mjera očuvanja morskih ciljnih vrsta i stanišnih tipova, evidentirati eventualna kršenja te o tome izvještavati nadležne institucije i inspekciju. | Broj obavljenih obilazaka. Broj provedenih nadzora. Broj utvrđenih prekršaja (nedozvoljenih radnji) na moru. Izvješće o provedenim nadzorima s identificiranim područjima češćeg kršenja mjera očuvanja CST i CV te ugrožavanja vrijednosti Parka. | 177; 751; 2; 1 | 1 | 2018 | Pododsjek čuvara prirode | DIRH, MUP | 0,00 | Aktivnost se redovno provodi na godišnjoj razini. | Odrađena aktivnost |  |
| PU6012 | Kopnena staništa u Parku, a naročito CST 1240 Stijene i strmci (klifovi) mediteranskih obala obrasli endemičnim vrstama Limonium spp., 8210 Karbonatne stijene s hazmofitskom vegetacijom, 8310 Špilje i jame zatvorene za javnost, 6220* Eumediteranski travnjaci Thero – Brachypodietea, 5330 Termo-mediteranske (stenomediteranske) grmolike formacije s Euphorbia dendroides i 9320 Šuma divlje masline i rogača (Olea i Ceratonion) te uz njih vezane ciljne i druge vrste u povoljnom su stanju očuvanosti. | AB1 | AB1 | Analizirati rezultate projekta „Razvoj sustava praćenja stanja očuvanosti vrsta i stanišnih tipova“ i SMART komponente projekta „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“ na aktivnostima u Parku vezanim uz sve kopnene CST i CV utvrđene za Park te ih iskoristiti za ažuriranje opisa područja i evaluacije stanja i upravljanje područjem. | Komunikacije / sastanci vezano uz uvrštavanje lokaliteta u Parku među lokalitete na kojima će se provesti terenska istraživanja. Identificirano područje u kojem su CST posebno reprezentativna i očuvana i kritično ugroženo/degradirano područje na kojem je potrebno provoditi aktivne mjere očuvanja. | 10; 1 | 1 | 2024 | Odsjek stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja i korištenja Nacionalnog parka | MZOZT, vanjski suradnici | 0,00 | Redovna komunikacija/sastanci u svrhu prijave PKK projekta vezana uz aktivnost obnove i očuvanja CST 6220*. Identificirano je područje gdje će se provoditi aktivnost obnove tj. kontroliranog paljenja travnjačkih CST. | Započeta/djelomično odrađena aktivnost |  |
| PU6012 | Kopnena staništa u Parku, a naročito CST 1240 Stijene i strmci (klifovi) mediteranskih obala obrasli endemičnim vrstama Limonium spp., 8210 Karbonatne stijene s hazmofitskom vegetacijom, 8310 Špilje i jame zatvorene za javnost, 6220* Eumediteranski travnjaci Thero – Brachypodietea, 5330 Termo-mediteranske (stenomediteranske) grmolike formacije s Euphorbia dendroides i 9320 Šuma divlje masline i rogača (Olea i Ceratonion) te uz njih vezane ciljne i druge vrste u povoljnom su stanju očuvanosti. | AB3 | AB2 | Prema potrebi, povesti detaljno kartiranje rasprostranjenosti kopnenih staništa i inventarizaciju njihovog flornog sastava u Parku s fokusom na CST 6220* Eumediteranski travnjaci Thero – Brachypodietea, 1240 Stijene i strmci (klifovi) mediteranskih obala obrasli endemičnim vrstama Limonium spp., 8210 Karbonatne stijene s hazmofitskom vegetacijom, 9320 Šuma divlje masline i rogača (Olea i Ceratonion), 5330 Termo-mediteranske (stenomediteranske) grmolike formacije s Euphorbia dendroides i poznate lokalitete posebnog florističkog značaja te, sukladno rezultatima istraživanja, poduzimati prioritetne mjere. | Identificirana područja u kojima su CST posebno reprezentativni i očuvani i kritično ugrožena/degradirana područja na kojima je prioritetno potrebno provoditi aktivne mjere očuvanja. | 0 | 1 | 2025 | Odsjek stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja i korištenja Nacionalnog parka | Vanjski suradnici, lokalna zajednica | 30.000,00 | Aktivnost nije provedena u 2025. godini te je predviđena za 2026. godinu u sklopu PKK projekta. | Neodrađena aktivnost |  |
| PU6012 | Kopnena staništa u Parku, a naročito CST 1240 Stijene i strmci (klifovi) mediteranskih obala obrasli endemičnim vrstama Limonium spp., 8210 Karbonatne stijene s hazmofitskom vegetacijom, 8310 Špilje i jame zatvorene za javnost, 6220* Eumediteranski travnjaci Thero – Brachypodietea, 5330 Termo-mediteranske (stenomediteranske) grmolike formacije s Euphorbia dendroides i 9320 Šuma divlje masline i rogača (Olea i Ceratonion) te uz njih vezane ciljne i druge vrste u povoljnom su stanju očuvanosti. | AB5 | AB3 | Nastaviti provoditi temeljna speleološka i biospeleološka istraživanja i praćenje stanja špilja i jama u Parku, prioritetno u tri objekta koja su utvrđena kao CST 8310 Špilje i jame zatvorene za javnost, dati preporuke za daljnje upravljanje te, sukladno rezultatima istraživanja poduzimati prioritetne mjere. | Izvješće o provedenim speleološkim i/ili biospeleološkim istraživanjima, s nacrtima objekata, fotodokumentacijom, inventarizacijom i smjernicama za monitoring ključnih i indikatorskih vrsta te preporukama za prilagodbu upravljanja nije dostupno. Popis kopnenih speleoloških objekata u Parku ažuriran. | 0; 33 | 1 | 2003 | Odsjek stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja i korištenja Nacionalnog parka | Vanjski suradnici, HBSD | 13.000,00 | Temeljem Ugovora iz 2024. godine, kao nastavak istraživanja, u 2025. godini odrađena su biospeleološka istraživanja u ukupno 9 speleološka objekta. | Odrađena aktivnost |  |
| PU6012 | Kopnena staništa u Parku, a naročito CST 1240 Stijene i strmci (klifovi) mediteranskih obala obrasli endemičnim vrstama Limonium spp., 8210 Karbonatne stijene s hazmofitskom vegetacijom, 8310 Špilje i jame zatvorene za javnost, 6220* Eumediteranski travnjaci Thero – Brachypodietea, 5330 Termo-mediteranske (stenomediteranske) grmolike formacije s Euphorbia dendroides i 9320 Šuma divlje masline i rogača (Olea i Ceratonion) te uz njih vezane ciljne i druge vrste u povoljnom su stanju očuvanosti. | AB6 | AB4 | Dodatno istražiti brojnost, rasprostranjenost i stanje očuvanosti ornitofaune s fokusom na CV s nižom ocjenom stanja očuvanosti i/ili lošijom istraženošću u Parku (npr. sivi svračak) te, sukladno rezultatima praćenja, poduzimati prioritetne mjere. | Izvješće o provedenom istraživanju s georeferenciranim podacima o rasprostranjenosti i brojnosti vrste, kvaliteti i veličini staništa, procjenom stanja i trendova očuvanosti, pritiscima i prijetnjama te preporukama za prilagodbu upravljanja nije dostupno. | 0 | 1 | 2000 | Odsjek stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja i korištenja Nacionalnog parka | Vanjski suradnici | 15.000,00 | Aktivnost nije provedena u 2025. godini te je predviđena za 2026. godinu u sklopu PKK projekta. | Neodrađena aktivnost |  |
| PU6012 | Kopnena staništa u Parku, a naročito CST 1240 Stijene i strmci (klifovi) mediteranskih obala obrasli endemičnim vrstama Limonium spp., 8210 Karbonatne stijene s hazmofitskom vegetacijom, 8310 Špilje i jame zatvorene za javnost, 6220* Eumediteranski travnjaci Thero – Brachypodietea, 5330 Termo-mediteranske (stenomediteranske) grmolike formacije s Euphorbia dendroides i 9320 Šuma divlje masline i rogača (Olea i Ceratonion) te uz njih vezane ciljne i druge vrste u povoljnom su stanju očuvanosti. | AB10 | AB5 | Prema mogućnostima, dodatno istražiti i uspostaviti praćenje stanja drugih skupina i vrsta kopnene faune, s fokusom na indikatorske, ugrožene, strogo zaštićene i posebno ranjive vrste te, sukladno rezultatima praćenja, poduzimati prioritetne mjere. | Odabrana skupina kopnene faune za istraživanje i praćenje prema kriterijima (ne)istraženosti, osjetljivosti i ugroženosti. | 1 | 2 | 2018 | Odsjek stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja i korištenja Nacionalnog parka | Vanjski suradnici | 10.000,00 | U 2025. godini dogovoren teren sa IRB-om u svrhu istraživanja otpornosti mrava na ekstremne temperature uzrokovane globalnim promjenama. Istraživanja su planirana za svibanj 2026. | Započeta/djelomično odrađena aktivnost |  |
| PU6012 | Kopnena staništa u Parku, a naročito CST 1240 Stijene i strmci (klifovi) mediteranskih obala obrasli endemičnim vrstama Limonium spp., 8210 Karbonatne stijene s hazmofitskom vegetacijom, 8310 Špilje i jame zatvorene za javnost, 6220* Eumediteranski travnjaci Thero – Brachypodietea, 5330 Termo-mediteranske (stenomediteranske) grmolike formacije s Euphorbia dendroides i 9320 Šuma divlje masline i rogača (Olea i Ceratonion) te uz njih vezane ciljne i druge vrste u povoljnom su stanju očuvanosti. | AB12 | AB6 | Istražiti i pratiti stanje krških lokvi i uz njih vezanih vrsta te, sukladno rezultatima istraživanja/praćenja, poduzimati prioritetne mjere. | Upravljačke mjere poduzimane i/ili zagovarane temeljem rezultata istraživanja. Definirani lokaliteti za praćenje stanja krških lokvi. | 1; 3 | 1 | 2025 | Odsjek stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja i korištenja Nacionalnog parka | Vanjski suradnici, HV | 6.250,00 | Pregledane 3 lokve (Tarac, Lavsa, Podselo), s predstavnicima HV-a dogovoreno obnavljanje lokve na Lavsi i čišćenje lokve u Tarcu u sklopu PKK projekta. Lokva u Podselu zbog nepristupačnosti terena je logistički kompleksnija te su potrebna dodatna savjetovanja s predstavnicima HV-a. | Većinom odrađena aktivnost |  |
| PU6012 | Kopnena staništa u Parku, a naročito CST 1240 Stijene i strmci (klifovi) mediteranskih obala obrasli endemičnim vrstama Limonium spp., 8210 Karbonatne stijene s hazmofitskom vegetacijom, 8310 Špilje i jame zatvorene za javnost, 6220* Eumediteranski travnjaci Thero – Brachypodietea, 5330 Termo-mediteranske (stenomediteranske) grmolike formacije s Euphorbia dendroides i 9320 Šuma divlje masline i rogača (Olea i Ceratonion) te uz njih vezane ciljne i druge vrste u povoljnom su stanju očuvanosti. | AB13 | AB7 | Pratiti, kontrolirati i suzbijati širenje, a prema potrebi provoditi i uklanjanje alepskog bora u Parku. | Evidencija o poduzetim aktivnostima i promjenama raširenosti. Smanjena je površina ili se ne povećava površina pod alepskim borom. | 0; 0 | 1 | 2009 | Odsjek stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja i korištenja Nacionalnog parka | JVP,DVD, Kurnatari, volonteri | 20.000,00 | Aktivnost nije provedena u 2025. godini te je predviđena za 2026. godinu u sklopu PKK projekta. | Neodrađena aktivnost |  |
| PU6012 | Kopnena staništa u Parku, a naročito CST 1240 Stijene i strmci (klifovi) mediteranskih obala obrasli endemičnim vrstama Limonium spp., 8210 Karbonatne stijene s hazmofitskom vegetacijom, 8310 Špilje i jame zatvorene za javnost, 6220* Eumediteranski travnjaci Thero – Brachypodietea, 5330 Termo-mediteranske (stenomediteranske) grmolike formacije s Euphorbia dendroides i 9320 Šuma divlje masline i rogača (Olea i Ceratonion) te uz njih vezane ciljne i druge vrste u povoljnom su stanju očuvanosti. | AB14 | AB8 | Redovno održavati lokve i druga manja vodna tijela u Parku. | Godišnja evidencija o radovima na održavanju lokvi i vodnih tijela. Lokve su u dobrom stanju. | 3 | 1 | 2020 | Odsjek stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja i korištenja Nacionalnog parka | HV, OCD, volonteri, Kurnatari | 3.000,00 | Pregledane 3 lokve (Tarac, Lavsa, Podselo), s predstavnicima HV-a dogovoreno obnavljanje lokve na Lavsi, i čišćenje lokve u Tarcu u sklopu PKK projekta. Lokva u Podselu zbog nepristupačnosti terena je logistički kompleksnija te su potrebna dodatna savjetovanja s predstavnicima HV-a. | Odrađena aktivnost |  |
| PU6012 | Kopnena staništa u Parku, a naročito CST 1240 Stijene i strmci (klifovi) mediteranskih obala obrasli endemičnim vrstama Limonium spp., 8210 Karbonatne stijene s hazmofitskom vegetacijom, 8310 Špilje i jame zatvorene za javnost, 6220* Eumediteranski travnjaci Thero – Brachypodietea, 5330 Termo-mediteranske (stenomediteranske) grmolike formacije s Euphorbia dendroides i 9320 Šuma divlje masline i rogača (Olea i Ceratonion) te uz njih vezane ciljne i druge vrste u povoljnom su stanju očuvanosti. | AB15 | AB9 | Sukladno mogućnostima restaurirati odabrane nekadašnje lokve. | Identificirani lokaliteti nekadašnjih lokvi u Parku temeljem literaturnih navoda, kazivanja lokalnog stanovništva i terenskog rekognisciranja. Odabir lokaliteta za restauraciju prema kriterijima značaja za okolni ekosustav i lokalnu zajednicu. Dogovor s potencijalnim partnerima o suradnji na projektu restauracije. | 3; 3; 1 | 2 | 2024 | Odsjek stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja i korištenja Nacionalnog parka | HV, OCD, volonteri, Kurnatari | 10.000,00 | U suradnji sa Hrvatskim vodama, u studenom 2025. godine, odrađen terenski pregled lokvi (Lavsa, Tarac, Podselo) čija je obnova planirana u sklopu PKK projekta. | Započeta/djelomično odrađena aktivnost |  |
| PU6012 | Kopnena staništa u Parku, a naročito CST 1240 Stijene i strmci (klifovi) mediteranskih obala obrasli endemičnim vrstama Limonium spp., 8210 Karbonatne stijene s hazmofitskom vegetacijom, 8310 Špilje i jame zatvorene za javnost, 6220* Eumediteranski travnjaci Thero – Brachypodietea, 5330 Termo-mediteranske (stenomediteranske) grmolike formacije s Euphorbia dendroides i 9320 Šuma divlje masline i rogača (Olea i Ceratonion) te uz njih vezane ciljne i druge vrste u povoljnom su stanju očuvanosti. | AB16 | AB10 | Sukladno rezultatima istraživanja i praćenja i u slučajevima gdje je to moguće, organizirati akcije uklanjanja invazivnih stranih vrsta u kopnenim staništima na najranjivijim lokalitetima. | Utvrđeni najranjiviji lokaliteti prema izvješćima o istraživanju i praćenju stanja CST i CV. Izvješće o provedenim akcijama uklanjanja invazivnih stranih vrsta i njihovim rezultatima. | 2; 1 | 2 | 2018 | Odsjek stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja i korištenja Nacionalnog parka | Kurnatari, volonteri | 4.000,00 | U sklopu projekta ''Uklanjanje i monitoring pajasena na području NP Kornati'' na području otoka Levrnake uklonjen je pajasen sa ukupne površine od 2673 m2. Procijenjeni broj uklonjenih jedinki je 7376 na površini od 2673 m2, među kojima je bilo 5062 odraslih stabala i 2314 mladica. | Započeta/djelomično odrađena aktivnost |  |
| PU6012 | Kopnena staništa u Parku, a naročito CST 1240 Stijene i strmci (klifovi) mediteranskih obala obrasli endemičnim vrstama Limonium spp., 8210 Karbonatne stijene s hazmofitskom vegetacijom, 8310 Špilje i jame zatvorene za javnost, 6220* Eumediteranski travnjaci Thero – Brachypodietea, 5330 Termo-mediteranske (stenomediteranske) grmolike formacije s Euphorbia dendroides i 9320 Šuma divlje masline i rogača (Olea i Ceratonion) te uz njih vezane ciljne i druge vrste u povoljnom su stanju očuvanosti. | AB17 | AB11 | Podupirati inicijative drugih dionika za provedbu istraživanja i razvoj projekata vezanih uz očuvanje kopnene bioraznolikosti. | Izvješće o provedenim istraživanjima. Broj ostvarenih suradnji na razvoju projekata (minimalno jedna). Broj komunikacija / sastanaka na temu očuvanja kopnene bioraznolikosti. | 0; 1; 3 | 2 | 2018 | Odsjek stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja i korištenja Nacionalnog parka | Vanjski suradnici (Institut Ruđer Bošković) | 7.000,00 | Dogovoren monitoring mrava na području NP Kornati koji će se odraditi tijekom proljeća 2026. Odrađeni sastanci s predstavnicima IRB-a oko realizacije monitoringa. | Započeta/djelomično odrađena aktivnost |  |
| PU6012 | Kopnena staništa u Parku, a naročito CST 1240 Stijene i strmci (klifovi) mediteranskih obala obrasli endemičnim vrstama Limonium spp., 8210 Karbonatne stijene s hazmofitskom vegetacijom, 8310 Špilje i jame zatvorene za javnost, 6220* Eumediteranski travnjaci Thero – Brachypodietea, 5330 Termo-mediteranske (stenomediteranske) grmolike formacije s Euphorbia dendroides i 9320 Šuma divlje masline i rogača (Olea i Ceratonion) te uz njih vezane ciljne i druge vrste u povoljnom su stanju očuvanosti. | AB18 | AB12 | Nastaviti provoditi terenske obilaske u svrhu uočavanja pojava i promjena na kopnenom dijelu Parka relevantnih za vrste i staništa. | Zapisnik s terenskih izlazaka stručne službe (minimalno jednom mjesečno). Podaci iz terenskih zapisnika uneseni u bazu podataka. | 16 | 1 | 2020 | Odsjek stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja i korištenja Nacionalnog parka | Vanjski suradnici | 0,00 | Tijekom godine obavljeno 16 obilazaka kopnenih staništa na području parka. | Odrađena aktivnost |  |
| PU6012 | Kopnena staništa u Parku, a naročito CST 1240 Stijene i strmci (klifovi) mediteranskih obala obrasli endemičnim vrstama Limonium spp., 8210 Karbonatne stijene s hazmofitskom vegetacijom, 8310 Špilje i jame zatvorene za javnost, 6220* Eumediteranski travnjaci Thero – Brachypodietea, 5330 Termo-mediteranske (stenomediteranske) grmolike formacije s Euphorbia dendroides i 9320 Šuma divlje masline i rogača (Olea i Ceratonion) te uz njih vezane ciljne i druge vrste u povoljnom su stanju očuvanosti. | AB19 | AB13 | Prilikom redovnog nadzora u Parku provjeravati poštivanje ZZP i drugih relevantnih zakona, odredbi Pravilnika o zaštiti i očuvanju i propisanih mjera očuvanja kopnenih ciljnih vrsta i stanišnih tipova, evidentirati eventualna kršenja te o tome izvještavati nadležne institucije i inspekciju. | Broj obavljenih obilazaka. Broj provedenih nadzora. Broj utvrđenih prekršaja (nedozvoljenih radnji) na kopnu. Izvješće o provedenim nadzorima s identificiranim područjima kršenja mjera očuvanja CST i CV te ugrožavanja vrijednosti Parka. | 751; 177; 4; 1 | 1 | 2018 | Odsjek stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja i korištenja Nacionalnog parka | DIRH | 0,00 | Aktivnost se redovno provodi na godišnjoj razini. | Odrađena aktivnost |  |
| PU6012 | Georaznolikost i geobaština Nacionalnog parka Kornati je istražena, inventarizirana, očuvana, vrednovana i prezentirana. | AC1 | AC1 | Nastaviti sudjelovati i logistički podupirati istraživanja georaznolikosti Parka. | Izvješće o provedenim istraživanjima nije dostupno. | 0 | 2 | 2006 | Odsjek stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja i korištenja Nacionalnog parka | Vanjski suradnici | 5.000,00 | Zbog nedostatka stručnog kadra (geolog), aktivnost nije odrađena. Od strane istraživača nije bilo upita, odnosno nije bilo istraživanja georaznolikosti. | Neodrađena aktivnost |  |
| PU6012 | Georaznolikost i geobaština Nacionalnog parka Kornati je istražena, inventarizirana, očuvana, vrednovana i prezentirana. | AC3 | AC2 | Ažurirati popis lokaliteta geobaštine u kopnenom i morskom dijelu Parka temeljem novih nalaza i istraživanja. | Baza podataka je dopunjena novim saznanjima. | 0 | 1 | 2016 | Odsjek stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja i korištenja Nacionalnog parka |  | 0,00 | U 2025. godini nisu provedena istraživanja georaznolikosti. | Neodrađena aktivnost |  |
| PU6012 | Georaznolikost i geobaština Nacionalnog parka Kornati je istražena, inventarizirana, očuvana, vrednovana i prezentirana. | AC6 | AC6 | Prilikom redovnog nadzora u Parku provjeravati poštivanje odredbi Zakona o zaštiti prirode i drugih relevantnih zakona, propisanih uvjeta zaštite prirode, odredbi Pravilnika o zaštiti i očuvanju NP Kornati, te mjera očuvanja releantnih za geobaštinu Parka, evidentirati eventualna kršenja, sankcionirati u skladu s ovlastima i o tome izvještavati nadležne institucije i inspekciju. | Broj obavljenih obilazaka. Broj provedenih nadzora. Broj utvrđenih prekršaja (nedozvoljenih radnji) vezanih uz geobaštinu. Izvješće o provedenom nadzoru. | 751; 177; 0; 1 | 1 | 2016 | Pododsjek čuvara prirode |  | 0,00 | Aktivnost se provodi redovno na godišnjoj razini. | Odrađena aktivnost |  |
| PU6012 | Jedinstveni prepoznatljivi krajobraz Kornata očuvan je zahvaljujući održanju tradicijskih načina korištenja područja i modernim obrascima korištenja koji ga stilom, funkcijom, formom i obimom ne narušavaju. | AD1 | AD1 | Sudjelovati u izradi detaljnih krajobraznih studija za sve lokacije kornatskih porta. | Krajobrazne studije s analizom ranjivosti, ocjenom mogućnosti prostornog razvoja i smjernicama za sanaciju i unapređenje stanja krajobraza. Broj sastanaka/dopisa. (minimalno jedan) | 0; 0 | 1 | 2024 | Odsjek stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja i korištenja Nacionalnog parka | ŠKŽ-ZZPU, izrađivači PPPPO, vanjski suradnici | 5.000,00 | Aktivnost nije odrađena u 2025. godini zbog manjka stručnog kadra. | Neodrađena aktivnost |  |
| PU6012 | Jedinstveni prepoznatljivi krajobraz Kornata očuvan je zahvaljujući održanju tradicijskih načina korištenja područja i modernim obrascima korištenja koji ga stilom, funkcijom, formom i obimom ne narušavaju. | AD3 | AD2 | Prilikom redovnog nadzora u Parku provjeravati poštivanje odredbi PPPPO NPK, propisanih uvjeta gradnje i mjera zaštite te evidentirati eventualna kršenja, sankcionirati u skladu s ovlastima i o tome izvještavati nadležne institucije i inspekciju. | Broj obavljenih obilazaka. Broj provedenih nadzora. Broj utvrđenih prekršaja (nedozvoljenih radnji) vezanih uz bespravnu gradnju. Izvješće o provedenom nadzoru. | 751; 177; 2; 1 | 1 | 2016 | Pododsjek čuvara prirode |  | 0,00 | Aktivnost se provodi redovno na godišnjoj razini. | Odrađena aktivnost |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 275.750,00 |  |  |  |
| B. Očuvanje kulturne baštine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PU6012 | Kulturna baština Parka je istražena, zaštićena i interpretirana posjetiteljima u suradnji s nadležnim suradničkim institucijama i svim generacijama Kurnatara kao njenim baštinicima, čuvarima i prenositeljima. | B3 | B1 | Uspostaviti i redovno nadopunjavati registar materijalne i nematerijalne kulturne baštine NP Kornati kao dio objedinjene baze podataka i prostorne baze Parka. | Osmišljen sadržaj i struktura registra, s atributima kojim se opisuje svaki upisani element kulturne baštine, prilagođen upravljačkim potrebama JU (s opisom vrijednosti, stanja, provedenih i planiranih aktivnosti, literature, suradnika, živih prenositelja baštine, i dr.). Postojeći podaci uneseni su u registar. | 0; 0 | 3 | 2024 | Odsjek stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja i korištenja Nacionalnog parka |  | 2.000,00 | Zbog nedostatka stručnog kadra (kulturna baština), aktivnost nije odrađena. | Neodrađena aktivnost |  |
| PU6012 | Kulturna baština Parka je istražena, zaštićena i interpretirana posjetiteljima u suradnji s nadležnim suradničkim institucijama i svim generacijama Kurnatara kao njenim baštinicima, čuvarima i prenositeljima. | B4 | B2 | Nastaviti zagovarati i podupirati provedbu arhivskih istraživanja kulturne baštine Kornata. | Broj provedenih arhivskih istraživanja. Broj provedenih arhivskih istraživanja u okviru izrade ocjenskih radova. Broj komunikacija /sastanaka vezanih uz arhivska istraživanja kulturne baštine. | 0; 0; 2 | 3 | 2024 | Odsjek stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja i korištenja Nacionalnog parka | Vanjski suradnici | 5.000,00 | Održana 2 online sastanka s predstavnicima iz Muzeja grada Šibenika oko pregleda četiri prapovijesnih arheoloških lokaliteta na području Nacionalnog parka Kornati. | Započeta/djelomično odrađena aktivnost |  |
| PU6012 | Kulturna baština Parka je istražena, zaštićena i interpretirana posjetiteljima u suradnji s nadležnim suradničkim institucijama i svim generacijama Kurnatara kao njenim baštinicima, čuvarima i prenositeljima. | B5 | B3 | Nastaviti zagovarati i podupirati sustavno bilježenje sjećanja, govora, priča i običaja lokalnog stanovništva. | Rezultati istraživanja digitalizirani su i pohranjeni u arhivi JU i suradničkih institucija. Izrađen popis tradicijskih načina korištenja prostora Kornata s njihovim detaljnim opisom. | 0; 0 | 1 | 2024 | Odsjek stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja i korištenja Nacionalnog parka | SZD - odjel za etnologiju, lingvistiku | 5.000,00 | Aktivnost se nije provela zbog nedostatka stručnog kadra za kulturnu baštinu. | Neodrađena aktivnost |  |
| PU6012 | Kulturna baština Parka je istražena, zaštićena i interpretirana posjetiteljima u suradnji s nadležnim suradničkim institucijama i svim generacijama Kurnatara kao njenim baštinicima, čuvarima i prenositeljima. | B6 | B4 | Nastaviti zagovarati i podupirati sustavni arheološki terenski pregled i istraživanja na odabranim prioritetnim lokalitetima. | Objavljen članak arheoloških istraživanja anhijalinih jama u Hrvatskoj (uključujući o. Kurba V u NP Kornati) | 1 | 3 | 2024 | Odsjek stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja i korištenja Nacionalnog parka | Odjel za arheologiju- UNIZD, Vanjski suradnici | 0,00 | Aktivnost je odrađena bez financijske podrške JU. | Većinom odrađena aktivnost |  |
| PU6012 | Kulturna baština Parka je istražena, zaštićena i interpretirana posjetiteljima u suradnji s nadležnim suradničkim institucijama i svim generacijama Kurnatara kao njenim baštinicima, čuvarima i prenositeljima. | B8 | B5 | Održavati okoliš objekata i lokaliteta kulturne baštine na području Parka. | Izrađen popis objekata i lokaliteta sa smjernicama za potrebno održavanje njihovog okoliša. Provedene aktivnosti održavanja. Okoliš objekata i lokaliteta je u stanju povoljnom za očuvanje kulturne baštine, njeno posjećivanje i interpretaciju. | 0; 1; 1 | 2 | 2024 | Odsjek stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja i korištenja Nacionalnog parka | Kurnatari, volonteri | 0,00 | Održavan je okoliš oko crkve u Tarcu kroz redovno poslovanje. | Odrađena aktivnost |  |
| PU6012 | Kulturna baština Parka je istražena, zaštićena i interpretirana posjetiteljima u suradnji s nadležnim suradničkim institucijama i svim generacijama Kurnatara kao njenim baštinicima, čuvarima i prenositeljima. | B9 | B6 | Zagovarati, organizirati i podupirati restauraciju i konzervaciju prioritetnih objekata i lokaliteta kulturne baštine na području Parka. | Identificirani prioritetni lokaliteti za restauraciju i konzervaciju prema kriterijima akutne ugroženosti, vrijednosti i atraktivnosti za prezentaciju kulturne baštine područja. Iznos osiguranih sredstava iz vanjskih izvora za aktivnosti prioritetne restauracije i konzervacije. Restaurirani i konzervirani objekti i lokaliteti. | 0; 0; 0 | 3 | 2024 | Odsjek stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja i korištenja Nacionalnog parka | JLS | 10.000,00 | Aktivnost nije odrađena zbog nedostatka stručnog kadra za kulturnu baštinu. | Neodrađena aktivnost |  |
| PU6012 | Kulturna baština Parka je istražena, zaštićena i interpretirana posjetiteljima u suradnji s nadležnim suradničkim institucijama i svim generacijama Kurnatara kao njenim baštinicima, čuvarima i prenositeljima. | B10 | B7 | Organizirati radionice suhozidne gradnje. | Utvrđeni prioritetni lokaliteti za obnovu i održavanje suhozidne gradnje. Održana minimalno jedna radionica. Broj sudionika. Duljina obnovljenih suhozida. Broj obnovljenih bunja (minimalno jedna). | 0; 0; 0; 0; 0 | 1 | 2024 | Odsjek stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja i korištenja Nacionalnog parka | Udruga Dragodid, Udruga Modrave Murter Betina, Argonauta, TZ, TA, Kurnatari, škole, volonteri, posjetitelji | 20.000,00 |  | Neodrađena aktivnost |  |
| PU6012 | Kulturna baština Parka je istražena, zaštićena i interpretirana posjetiteljima u suradnji s nadležnim suradničkim institucijama i svim generacijama Kurnatara kao njenim baštinicima, čuvarima i prenositeljima. | B11 | B8 | Nastaviti poticati, razvijati i provoditi edukacijske programe za prenositelje baštine vezane uz tradicijske kurnatske djelatnosti, vještine i zanate. | Zabilježeni podaci o tradicijskim djelatnostima, vještinama i zanatima. Broj dionika nositelja baštine s kojima je uspostavljena suradnja. Održana minimalno jedna radionica. Broj sudionika. | 0; 0; 0 | 2 | 2024 | Odsjek stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja i korištenja Nacionalnog parka | Trenutni "nositelji baštine", Kurnatari, KUD, OCD | 15.000,00 | Aktivnost nije provedena zbog nedostatka stručnog kadra iz područja kulturne baštine. | Neodrađena aktivnost |  |
| PU6012 | Kulturna baština Parka je istražena, zaštićena i interpretirana posjetiteljima u suradnji s nadležnim suradničkim institucijama i svim generacijama Kurnatara kao njenim baštinicima, čuvarima i prenositeljima. | B12 | B9 | Podupirati aktivnosti kojima se Kurnatari i šira javnost informira i senzibilizira o kulturnoj baštini područja Kornata i važnosti njenog očuvanja. | Održano minimalno jedno predavanje godišnje. Broj sudionika. Izdane smjernice / brošura vezano uz obnovu baštine kojom se čuva njezina krajobrazna vrijednost i atraktivnost. | 0; 0; 0 | 2 | 2024 | Odsjek stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja i korištenja Nacionalnog parka | KUD, Udruga Dragodid, Kurnatari, OPG | 5.000,00 | Aktivnost nije odrađena zbog nedostatka stručnog kadra iz područja kulturne baštine. | Neodrađena aktivnost |  |
| PU6012 | Kulturna baština Parka je istražena, zaštićena i interpretirana posjetiteljima u suradnji s nadležnim suradničkim institucijama i svim generacijama Kurnatara kao njenim baštinicima, čuvarima i prenositeljima. | B13 | B10 | Prilikom redovnog nadzora evidentirati stanje odabranih lokaliteta kulturne baštine u Parku, te o eventualnim oštećenjima izvještavati nadležne institucije i inspekciju. | Izvješće o provedenom nadzoru. Broj pojava devastacija i pljačkanja lokaliteta kulturne baštine se smanjuje. | 1; 0 | 1 | 2024 | Pododsjek čuvara prirode | Stručni savjet, MKM - KO, DIRH, Policijske postaje, Kurnatari | 0,00 | Akitvnost se provodi redovno na godišnjoj razini. | Odrađena aktivnost |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62.000,00 |  |  |  |
| C. Upravljanje posjećivanjem, edukacija i interpretacija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PU6012 | Uspostavljena organizacija posjećivanja i posjetiteljska infrastruktura NP Kornati omogućavaju sadržajan, ugodan i siguran posjet Parka, bez narušavanja njegovih prirodnih i drugih vrijednosti. | CA1 | CA1 | Osigurati redovno funkcioniranje, održavanje te osuvremenjivati postojeće objekte posjetiteljske infrastrukture kojima upravlja JU. | Godišnje izvješće o stanju i troškovima objekata posjetiteljske infrastrukture. Postavljeno 6 nadzornih kamera u sklopu Javnog poziva. | 1; 6 | 1 | 2020 | Pododsjek za promidžbene aktivnosti i ugostiteljko turističku djelatnost | Vanjski suradnici | 33.650,45 | Aktivnost je provedena u 2025. godini kako je i planirana. | Odrađena aktivnost |  |
| PU6012 | Uspostavljena organizacija posjećivanja i posjetiteljska infrastruktura NP Kornati omogućavaju sadržajan, ugodan i siguran posjet Parka, bez narušavanja njegovih prirodnih i drugih vrijednosti. | CA3 | CA2 | Dovršiti projekt uspostave organiziranih sidrišta u 19 uvala prema postojećoj koncesiji s predviđene 223 bove. | Uspostavljena su planirana organizirana sidrišta s ekološki prihvatljivim sustavima sidrenja na ukupno 16 lokacija. Ukupan broj uspostavljenih bova. | 16; 164 | 1 | 2020 | Pododsjek za promidžbene aktivnosti i ugostiteljko turističku djelatnost, Pododsjek za tehničke poslove | Vanjski suradnici | 82.000,00 | Aktivnost je djelomično provedena. U 2025. godini postavljeno je 19 plutača (6 plutača u uvali Anica i 13 plutača u uvali Lojena). Ukupno je postavljeno 164 bove za privez plovila. Još je preostalo 59 bova za privez plovila, da bi se u potpunosti zabranilo slobodno sidrenje. | Većinom odrađena aktivnost |  |
| PU6012 | Uspostavljena organizacija posjećivanja i posjetiteljska infrastruktura NP Kornati omogućavaju sadržajan, ugodan i siguran posjet Parka, bez narušavanja njegovih prirodnih i drugih vrijednosti. | CA4 | CA3 | Uspostaviti dodatna organizirana sidrišta i privezišta JU u skladu s utvrđenim prihvatnim kapacitetom Parka za posjetitelje - nautičare u svrhu potpune zabrane slobodnog sidrenja u Parku. | Utvrđeni lokaliteti za uspostavu dodatnih sidrišta i privezišta prema kriterijima maritimne pogodnosti, smanjivanja negativnog utjecaja sidrenja na morske CST i utjecaja na krajobraz. Ishođene koncesije za dodatna sidrišta i privezišta. | 0; 0 | 1 | 2024 | Pododsjek za promidžbene aktivnosti i ugostiteljko turističku djelatnost, Pododsjek za tehničke poslove | Vanjski suradnici, MMPI | 20.000,00 | Aktivnost nije odrađena zbog nedostatka financijskih sredstava. | Neodrađena aktivnost |  |
| PU6012 | Uspostavljena organizacija posjećivanja i posjetiteljska infrastruktura NP Kornati omogućavaju sadržajan, ugodan i siguran posjet Parka, bez narušavanja njegovih prirodnih i drugih vrijednosti. | CA5 | CA4 | Na ronilačkim lokalitetima, tijekom vršne ljetne sezone, postaviti bove za privez ronilačkih brodova. | Definirani su lokaliteti u dogovoru s ronilačkim centrima na kojima je postavljanje bove za privez potrebno (prema kriterijima smanjivanja utjecaja na morska staništa i unaprjeđenja pristupačnosti lokaliteta i sigurnosti boravka na njemu). Ishođena potrebna dopuštenja za postavljanje bova i bove su postavljene. | 24; 0 | 1 | 2024 | Pododsjek za promidžbene aktivnosti i ugostiteljko turističku djelatnost, Pododsjek za tehničke poslove | RC | 7.000,00 | Aktivnost postavljanja bova na ronilačkim lokalitetima nije odrađena, te je planirana za 2026. godinu (u sklopu PKK projekta). | Započeta/djelomično odrađena aktivnost |  |
| PU6012 | Uspostavljena organizacija posjećivanja i posjetiteljska infrastruktura NP Kornati omogućavaju sadržajan, ugodan i siguran posjet Parka, bez narušavanja njegovih prirodnih i drugih vrijednosti. | CA6 | CA5 | Uspostaviti u Parku dovoljan broj privezišta za izletničke brodove koji nude organizirane dnevne ture posjeta Parku. | Postojeći lokaliteti privezišta uređeni za siguran privez izletničkih brodova (prioritetno Tarac i Levrnaka). Postignut dugoročni dogovor i potpisan ugovor s vlasnicima kurnatskih posjeda i brodarima vezano uz lokacije za uspostavu privezišta izletničkih brodova (5 lokaliteta, uključujući npr. Levrnaku, Tarac, Manu, Ravni Žakan, Aba). | 0; 0 | 1 | 2024 | Pododsjek za promidžbene aktivnosti i ugostiteljko turističku djelatnost, Pododsjek za tehničke poslove | Vanjski suradnici | 10.000,00 | Aktivnost nije provedena u 2025. godini. Planira se provesti u 2026. godini. | Neodrađena aktivnost |  |
| PU6012 | Uspostavljena organizacija posjećivanja i posjetiteljska infrastruktura NP Kornati omogućavaju sadržajan, ugodan i siguran posjet Parka, bez narušavanja njegovih prirodnih i drugih vrijednosti. | CA8 | CA6 | Redovno održavati sidrišta i privezišta. | Godišnje izvješće o održavanju sidrišta i privezišta (poslovi sezonskog postavljanja i uklanjanja, čišćenja i pregleda i zamjene dotrajalih elemenata). | 1 | 1 | 2020 | Pododsjek za promidžbene aktivnosti i ugostiteljko turističku djelatnost, Pododsjek za tehničke poslove | Vanjski suradnici | 30.000,00 | Aktivnost se redovno provodi na godišnjoj razini. | Odrađena aktivnost |  |
| PU6012 | Uspostavljena organizacija posjećivanja i posjetiteljska infrastruktura NP Kornati omogućavaju sadržajan, ugodan i siguran posjet Parka, bez narušavanja njegovih prirodnih i drugih vrijednosti. | CA9 | CA7 | Uspostaviti i prema potrebi prilagođavati regulaciju prostorno-vremenske dinamike posjećivanja Parka izletničkim brodovima. | Osigurano bolje korištenje postojećih lokacija za privez kroz direktno upravljanje od strane djelatnika JU. Dogovor s brodarima o vremenskoj dinamici i rutama posjećivanja (koje svojom atraktivnošću garantiraju zadovoljstvo posjetitelja, a istovremeno osiguravaju izbjegavanje neprihvatljivog narušavanja vrijednosti Parka i preduvjeta za ciljni doživljaj posjetitelja). Koncesijskim odobrenjem propisana obveza pridržavanja donesenog reda plovidbe. | 1 | 1 | 2021 | Pododsjek za promidžbene aktivnosti i ugostiteljko turističku djelatnost | Brodari | 0,00 | Javna Ustanova ne planira izdavati dozvole na pomorskom dobru u razdoblju 2024.-2028. | Većinom odrađena aktivnost |  |
| PU6012 | Uspostavljena organizacija posjećivanja i posjetiteljska infrastruktura NP Kornati omogućavaju sadržajan, ugodan i siguran posjet Parka, bez narušavanja njegovih prirodnih i drugih vrijednosti. | CA10 | CA8 | Uspostaviti i prema potrebi prilagođavati regulaciju ronilačkog posjećivanja Parka. | Godišnja odluka o regulaciji ronilačkog posjećivanja, s određenom godišnjom rotacijom dozvoljenih lokacija za ronjenje, broja ronioca po danu na istoj poziciji, organizaciji posjećivanja temeljenoj na prethodnoj najavi posjeta i broja ronioca, pravilima posjećivanja. Koncesijskim odobrenjem propisana obveza pridržavanja usvojene regulacije ronilačkog posjećivanja. | 1 | 1 | 2017 | Pododsjek za promidžbene aktivnosti i ugostiteljko turističku djelatnost | RK, RC, vanjski stručnjaci | 0,00 |  | Većinom odrađena aktivnost |  |
| PU6012 | Uspostavljena organizacija posjećivanja i posjetiteljska infrastruktura NP Kornati omogućavaju sadržajan, ugodan i siguran posjet Parka, bez narušavanja njegovih prirodnih i drugih vrijednosti. | CA11 | CA9 | Redovno održavati i prema potrebi obnavljati plovni park koji JU koristi za potrebe upravljanja posjećivanjem i pružanjem usluga za posjetitelje. | Plovni park koji JU koristi za potrebe upravljanja posjećivanjem u dobrom je stanju i odgovara potrebama JU. Evidencija o održavanju i obnavljanju plovnog parka. | 1 | 1 | 2000 | Pododsjek za promidžbene aktivnosti i ugostiteljko turističku djelatnost, Pododsjek za tehničke poslove |  | 180.000,00 | Aktivnost je odrađena. | Odrađena aktivnost |  |
| PU6012 | Uspostavljena organizacija posjećivanja i posjetiteljska infrastruktura NP Kornati omogućavaju sadržajan, ugodan i siguran posjet Parka, bez narušavanja njegovih prirodnih i drugih vrijednosti. | CA13 | CA10 | U svrhu poticanja smanjivanja nastanka otpada u Parku tiskati letke o načinima smanjivanja otpada. | Tiskano 10 000 letaka | 1 | 1 | 2016 | Pododsjek za promidžbene aktivnosti i ugostiteljko turističku djelatnost | Kurnatari, brodari, posjetitelji | 9.000,00 | Aktivnost je odrađena. | Odrađena aktivnost |  |
| PU6012 | Uspostavljena organizacija posjećivanja i posjetiteljska infrastruktura NP Kornati omogućavaju sadržajan, ugodan i siguran posjet Parka, bez narušavanja njegovih prirodnih i drugih vrijednosti. | CA14 | CA11 | Osmisliti i operativno implementirati model suradnje s Općinom Murter-Kornati prema kojem ona preuzima svoj dio obaveza u zbrinjavanju otpada iz Parka. | Dogovor modela suradnje u zbrinjavanju otpada iz Parka, koji je učinkovit i u skladu s propisima (kroz 3 sastanka). Dostavljen Plan za prihvat i rukovanje otpadom s plovnih objekata na nautičkim sidrištima u Nacionalnom parku Kornati Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture. | 3, 1 | 1 | 2024 | Pododsjek za promidžbene aktivnosti i ugostiteljko turističku djelatnost | Općina Murter-Kornati, MZOZT | 0,00 | Odrađena su tri sastanka sa Općinom Murter kornati i Murtela d.o.o. Plan za Prihvat i rukovanje otpadom je dostavljen Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture. | Odrađena aktivnost |  |
| PU6012 | Uspostavljena organizacija posjećivanja i posjetiteljska infrastruktura NP Kornati omogućavaju sadržajan, ugodan i siguran posjet Parka, bez narušavanja njegovih prirodnih i drugih vrijednosti. | CA15 | CA12 | U pravila ponašanja za posjetitelje Parka ugraditi pravilo o korištenju sanitarnog čvora isključivo na plovilu kojim se Park posjećuje i strogoj zabrani ispuštanja otpadnih voda u Parku. | Pravila ponašanja ugrađena u pravilnik o zaštiti i očuvanju. Pravilo ponašanja je ugrađeno u osnovna pravila ponašanja i komunicirano posjetiteljima. Pravilo ponašanja uključeno u koncesijska odobrenja izletničkim brodovima. | 0 | 1 | 2024 | Pododsjek za promidžbene aktivnosti i ugostiteljko turističku djelatnost, Pododsjek čuvara prirode |  | 5.000,00 |  | Neodrađena aktivnost |  |
| PU6012 | Uspostavljena organizacija posjećivanja i posjetiteljska infrastruktura NP Kornati omogućavaju sadržajan, ugodan i siguran posjet Parka, bez narušavanja njegovih prirodnih i drugih vrijednosti. | CA16 | CA13 | Prema potrebi, na odabranim lokacijama, uspostaviti višenamjenske operativne pontone JU za potrebe upravljanja Parkom. | Utvrđene lokacije uz uvažavanje kriterija njihove pogodnosti i ranjivosti. | 1 | 1 | 2024 | Pododsjek za promidžbene aktivnosti i ugostiteljko turističku djelatnost, Pododsjek za tehničke poslove |  | 0,00 |  | Odrađena aktivnost |  |
| PU6012 | Uspostavljena organizacija posjećivanja i posjetiteljska infrastruktura NP Kornati omogućavaju sadržajan, ugodan i siguran posjet Parka, bez narušavanja njegovih prirodnih i drugih vrijednosti. | CA17 | CA14 | U suradnji s Kurnatarima redovno održavati i prema potrebi prilagođavati mrežu staza i puteva koju mogu koristiti posjetitelji za samostalni obilazak kopnenog dijela Parka, prioritetno uz glavna pristaništa izletničkih brodova i glavne posjetiteljske atrakcije. | Postignuti dugoročni dogovori i potpisani ugovori s vlasnicima kurnatskih posjeda o mreži staza i puteva koje održava JU, a koji se mogu koristiti kao putevi za posjećivanje kopnenog dijela Parka (Levrnaka, Lojena, Tarac, Kravljačica, Mana). Redovno ažuriran katastar mreže održavanih staza i puteva koji su dio sustava posjećivanja kopnenog dijela Parka. Putevi i staze su održavani i u funkciji. | 0,1,1 | 1 | 2000 | Pododsjek za promidžbene aktivnosti i ugostiteljko turističku djelatnost, Pododsjek za tehničke poslove | Kurnatari | 2.000,00 | Dogovori su uglavnom postignuti na lokacijama Levrnaka, Lojena , Tarac, Kravljačica. U tijeku su pregovori na Mani. | Većinom odrađena aktivnost |  |
| PU6012 | Uspostavljena organizacija posjećivanja i posjetiteljska infrastruktura NP Kornati omogućavaju sadržajan, ugodan i siguran posjet Parka, bez narušavanja njegovih prirodnih i drugih vrijednosti. | CA19 | CA15 | Uskladiti, prema potrebi nadopuniti i redovno održavati sustav signalizacije na području Parka u skladu s Pravilnikom o jedinstvenom vizualnom identitu zaštite prirode u Republici Hrvatskoj, standardnoj praksi markiranja i uvjetima zaštite prirode. | Redovno ažuriran i održavan sustav signalizacije koji uključuje putokaze, oznake i druge informacije za posjetitelje (upozorenja, pravila ponašanja i sigurnog posjeta, uključujući i obaveza poštivanja privatnog posjeda i sl.) na pomorskom dobru u Kurnatskim portima, na lokacijama na koje se iskrcavaju individualni posjetitelji – nautičari. Anketna istraživanja posjetitelja pokazuju zadovoljstvo kvalitetom signalizacije u Parku. | 1,1 | 1 | 2015 | Pododsjek za promidžbene aktivnosti i ugostiteljko turističku djelatnost, Pododsjek za tehničke poslove |  | 9.000,00 | Sustav signalizacije održavan, provedena anketa istraživanja posjetitelja | Odrađena aktivnost |  |
| PU6012 | Uspostavljena organizacija posjećivanja i posjetiteljska infrastruktura NP Kornati omogućavaju sadržajan, ugodan i siguran posjet Parka, bez narušavanja njegovih prirodnih i drugih vrijednosti. | CA20 | CA16 | Zagovarati osiguranje kvalitetnog signala mobilne mreže na području Parka, prvenstveno u kornatskim portima. | Postignut dogovor s pružateljima usluga i institucijama nadležnim za izdavanje dozvola. Uspostavljena infrastruktura potrebna za osiguranje signala, a sve u skladu s uvjetima zaštite prirode. Popis prioritetnih područja na kojima je potrebno osigurati kvalitetan signal mobilne mreže. | 0,1 | 1 | 2024 | Pododsjek za promidžbene aktivnosti i ugostiteljko turističku djelatnost | Odašiljači i veze d.o.o., pružatelji usluga | 0,00 | Nije postignut dogovor s vlasnicima posjeda zbog neriješenih vlasničkih pitanja | Započeta/djelomično odrađena aktivnost |  |
| PU6012 | Uspostavljena organizacija posjećivanja i posjetiteljska infrastruktura NP Kornati omogućavaju sadržajan, ugodan i siguran posjet Parka, bez narušavanja njegovih prirodnih i drugih vrijednosti. | CA21 | CA17 | Sadržajno i prezentacijski unaprijediti te redovno ažurirati službenu mrežnu stranicu i društvene mreže JU s vidljivim i dostupnim informacijama za posjetitelje Parka. | Web stranica je vizualno atraktivna i lako pristupačna. Na više jezika se komunicira vrijednosti Parka, važnost njihovog očuvanja, mogućnosti posjećivanja, pravila ponašanja (uključujući i pravila kojima posjetitelji mogu smanjiti svoj okolišni otisak tijekom boravka u Parku – npr. racionalizacija korištenja slatke vode na plovilima i smanjivanje količine otpadnih voda koje se stvaraju), upute za siguran posjet, mogućnost uključivanja u aktivnosti očuvanja i dr. Udio on line rezervacija i kupovina ulaznica raste u odnosu na početnu godinu provedbe Plana. Broj posjetitelja stranice raste u odnosu na početnu godinu provedbe Plana. Anketna istraživanja posjetitelja pokazuju zadovoljstvo dostupnošću i kvalitetom informacija vezano uz posjet Parku. | 1 | 1 | 2024 | Pododsjek za promidžbene aktivnosti i ugostiteljko turističku djelatnost | Vanjski suradnici | 8.000,00 | Sve stavke iz pokazatelja aktivnosti su odrađene. | Odrađena aktivnost |  |
| PU6012 | Uspostavljena organizacija posjećivanja i posjetiteljska infrastruktura NP Kornati omogućavaju sadržajan, ugodan i siguran posjet Parka, bez narušavanja njegovih prirodnih i drugih vrijednosti. | CA23 | CA18 | Ažurirati i unapređivati tiskane i elektronske informativno-interpretacijske materijale općeg i tematskog sadržaja. | Broj izrađenih i dostupnih materijala (minimalno opći letak s uključenom kartom područja, informacijama o vrijednostima, pravilima ponašanja na području Parka, pravilima sigurnog posjeta i sl. te tematski materijali s ključevima za prepoznavanje najposebnijih i najprisutnijih vrsta flore i faune, odvojeno za morska i kopnena staništa). Broj podijeljenih ili preuzetih primjeraka različitih vrsta materijala godišnje (minimalno 10.000). Anketna istraživanja posjetitelja pokazuju zadovoljstvo dostupnošću i kvalitetom informacija vezano uz posjet Parku. | 1 | 1 | 2000 | Pododsjek za promidžbene aktivnosti i ugostiteljko turističku djelatnost | Vanjski suradnici | 5.000,00 | Dostupno je 140.000 materijala. Preuzeto je 120.000 materijala. Posjetitelji su 92% zadovoljni kvalitetom informacija o parku. | Odrađena aktivnost |  |
| PU6012 | Uspostavljena organizacija posjećivanja i posjetiteljska infrastruktura NP Kornati omogućavaju sadržajan, ugodan i siguran posjet Parka, bez narušavanja njegovih prirodnih i drugih vrijednosti. | CA24 | CA19 | Nastaviti informirati o Parku i ponudi za posjetitelje u okviru već postojećih info centara i posjetiteljskih objekata. | Dogovor s dionicima koji upravljaju lokacijama. Broj lokacija na kojima se posjetitelji informiraju o Parku (minimalno Biosfera u BnM, Muzej betinske brodogradnje i luke nautičkog turizma u okruženju iz kojih dolazi većina posjetitelja nautičara na iznajmljenim plovilima). | 4 | 2 | 2015 | Pododsjek za promidžbene aktivnosti i ugostiteljko turističku djelatnost | TZ, druge JU, značajniji smještajni i ugostiteljski objekti | 1.000,00 | Aktivnost je odrađena. Posjetitelji se o Parku infomiraju na 4 lokacije. | Odrađena aktivnost |  |
| PU6012 | Uspostavljena organizacija posjećivanja i posjetiteljska infrastruktura NP Kornati omogućavaju sadržajan, ugodan i siguran posjet Parka, bez narušavanja njegovih prirodnih i drugih vrijednosti. | CA25 | CA20 | Održavati i prema potrebi revidirati sustav prodaje i validacije ulaznica. | Sustav prodaje i validacije ulaznica optimiziran prema potrebama naplate svih usluga koje Park nudi. | 1 | 1 | 2017 | Pododsjek za promidžbene aktivnosti i ugostiteljko turističku djelatnost | Vanjski suradnici | 10.000,00 | Aktivnost je odrađena. | Odrađena aktivnost |  |
| PU6012 | Uspostavljena organizacija posjećivanja i posjetiteljska infrastruktura NP Kornati omogućavaju sadržajan, ugodan i siguran posjet Parka, bez narušavanja njegovih prirodnih i drugih vrijednosti. | CA26 | CA21 | Redovno ažurirati cijene usluga ovisno o tržišnim uvjetima, aktualnoj ponudi JU, utjecaju na okoliš različitih načina posjećivanja i utvrđenim upravljačkim prioritetima. | Ažurirani godišnji prijedlog cjenika različitih elemenata ponude za posjetitelje, s diverzificiranom cijenom za različite vrste posjetitelja, sezonu posjete i sl. Povećana razlika cijena između dužinskih kategorija plovila (okvirno proporcionalna masi plovila i snazi motora, koja je bolji prediktor utjecaja plovila na okoliš i staništa nego duljina plovila koja se trenutno koristi). Cjenik je usvojen od strane Upravnog vijeća. | 1;0;1 | 1 | 2000 | Pododsjek za promidžbene aktivnosti i ugostiteljko turističku djelatnost | MZOZT | 0,00 | U 2025. godini nije se povećavala razlika između dužinskih kategorija plovila. Ostali parametri su odrađeni. | Većinom odrađena aktivnost |  |
| PU6012 | Uspostavljena organizacija posjećivanja i posjetiteljska infrastruktura NP Kornati omogućavaju sadržajan, ugodan i siguran posjet Parka, bez narušavanja njegovih prirodnih i drugih vrijednosti. | CA27 | CA22 | Uspostaviti sustavno i sveobuhvatno praćenje posjećivanja u Parku i prema potrebi, dodatno regulirati posjećivanje radi izbjegavanja značajnog negativnog utjecaja na vrijednosti Parka i osiguravanja preduvjeta za željeni doživljaj posjetitelja. | Uspostavljen i redovno održavan cjeloviti sustav praćenja broja i kategorije posjetitelja, načina i prostorno-vremenskog obrasca posjećivanja te utjecaja na vrijednosti Parka i preduvjete za ciljani doživljaj posjetitelja. Izvješća o rezultatima praćenja, s opisom i komentarom stanja i trendova, uočenih pritisaka, prijetnji i negativnih utjecaja posjećivanja te preporukama za prilagodbu upravljanja (uključujući i samog praćenja). Ažurirani popis lokacija za koje je utvrđena potreba dodatne regulacije posjećivanja radi očuvanja vrijednosti Parka i preduvjeta za željeni doživljaj posjetitelja. Određeni i poštovani prihvatni kapaciteti i pravila posjećivanja za različite načine posjećivanja na utvrđenim kritičnim lokalitetima. Anketno istraživanje zadovoljstva posjetitelja i izvješća o praćenju stanja vrijednosti Parka potvrđuju da nema značajnog negativnog utjecaja od posjećivanja. | 1 | 1 | 2015 | Pododsjek za promidžbene aktivnosti i ugostiteljko turističku djelatnost | Vanjski suradnici | 0,00 | Svi parametri iz pokazatelja aktivnosti su odrađeni. | Odrađena aktivnost |  |
| PU6012 | Uspostavljena organizacija posjećivanja i posjetiteljska infrastruktura NP Kornati omogućavaju sadržajan, ugodan i siguran posjet Parka, bez narušavanja njegovih prirodnih i drugih vrijednosti. | CA29 | CA23 | Nastaviti pratiti, analizirati i odgovarati na komentare posjetitelja iz knjige dojmova JU, te na raznim platformama na društvenm mrežama specijaliziranim za putovanja. | Godišnja analiza komentara posjetitelja na najkorištenijim platformama za putovanja (TripAdvisor, Google i druge web platforme). Broj službenih komentara - odgovora na komentare posjetitelja postavljenih sa službene adrese JU. | 1 | 1 | 2017 | Pododsjek za promidžbene aktivnosti i ugostiteljko turističku djelatnost |  | 0,00 | Odgovoreno je na 450 kometara posjetitelja. | Odrađena aktivnost |  |
| PU6012 | Uspostavljena organizacija posjećivanja i posjetiteljska infrastruktura NP Kornati omogućavaju sadržajan, ugodan i siguran posjet Parka, bez narušavanja njegovih prirodnih i drugih vrijednosti. | CA30 | CA24 | Održavati i prema potrebi dodatno razvijati kapacitete JU za pružanje osnovne prve pomoći u Parku. | Svi brzi brodovi JU opremljeni su za hitni medicinski prijevoz i pružanje osnovne prve pomoći (uključujući i s automatskim vanjskim defibrilatorom). Prostori JU na lokalitetima s većom koncentracijom posjetitelja opremljeni za pružanje osnovne prve pomoći (uključujući i s automatskim vanjskim defibrilatorom). Djelatnici JU dežurni u Parku prošli su i redovno obnavljaju edukaciju i trening iz pružanja osnovne prve pomoći. Potrošni materijal se redovno nadopunjuje i obnavlja. | 1 | 2 | 2000 | Pododsjek za promidžbene aktivnosti i ugostiteljko turističku djelatnost, Pododsjek čuvara prirode |  | 3.000,00 | Svi parametri iz pokazatelja su odrađeni. | Odrađena aktivnost |  |
| PU6012 | Uspostavljena organizacija posjećivanja i posjetiteljska infrastruktura NP Kornati omogućavaju sadržajan, ugodan i siguran posjet Parka, bez narušavanja njegovih prirodnih i drugih vrijednosti. | CA32 | CA25 | Osigurati učinkoviti nadzor nad poštivanjem pravila posjećivanja. | Utvrđen i prema potrebi revidiran okvirni plan nadzora koji uvažava prostorno vremensku distribuciju različitih vrsta posjećivanja, kao i aktualno stanje vezano uz razinu poštivanja pravila posjećivanja. Godišnja izviješća o provedenom nadzoru, s brojem i vrstom utvrđenih i procesuiranih kršenja pravila, te vrstom i brojem uočenih tragova ponašanja u neskladu s pravilima. | 1 | 1 | 2019 | Pododsjek za promidžbene aktivnosti i ugostiteljko turističku djelatnost, Pododsjek čuvara prirode | posjetitelji, lokalni stanovnici, komunalni redari, DIRH | 0,00 | Aktivnost je odrađena. | Odrađena aktivnost |  |
| PU6012 | Kroz ponuđene interpretativne sadržaje, edukacijske i promotivne programe omogućen je potpuniji doživljaj i učenje o vrijednostima NP Kornati i važnosti njihove zaštite. | CB1 | CB1 | Redovno održavati i po potrebi obnavljati sve postojeće interpretacijsko-edukacijske sadržaje u Parku i izvan njega. | Svi postavi i drugi interpretacijsko-edukacijski sadržaji u Parku i izvan njega (table i postavi) su u dobrom stanju. Rezultati anketa za posjetitelje potvrđuju zadovoljstvo postojećim interpretacijsko-edukacijskim sadržajima. | 1 | 1 | 2019 | Pododsjek za promidžbene aktivnosti i ugostiteljko turističku djelatnost |  | 3.000,00 |  | Odrađena aktivnost |  |
| PU6012 | Kroz ponuđene interpretativne sadržaje, edukacijske i promotivne programe omogućen je potpuniji doživljaj i učenje o vrijednostima NP Kornati i važnosti njihove zaštite. | CB2 | CB2 | Urediti dosatne poučne staze i točke pogodne za interpretaciju prirodnih i kulturnih vrijednosti Parka. | Izabrana 3 lokaliteta pogodna za interpretaciju. Uređena jedna poučna staza na koje se iskrcavaju nautičari | 2;0 | 2 | 2020 | Pododsjek za promidžbene aktivnosti i ugostiteljko turističku djelatnost |  | 7.000,00 | Izabrana su dva lokaliteta za interpretaciju (Levrnaka i Tarac). | Većinom odrađena aktivnost |  |
| PU6012 | Kroz ponuđene interpretativne sadržaje, edukacijske i promotivne programe omogućen je potpuniji doživljaj i učenje o vrijednostima NP Kornati i važnosti njihove zaštite. | CB4 | CB3 | U suradnji s brodarima razviti prezentacijsko-interpretacijski materijal prikladan za korištenje na izletničkim brodovima i punktovima na kopnu za prodaju karata. | Definirane poželjne karakteristike audio - video materijala. Osmišljen koncept. Ishođena dopuštenja za korištenje raznih postojećih video materijala. Izrađen audio - video materijal. Audio-video materijali se koriste na svim izletničkim brodovima. | 1,0 | 1 | 2017 | Pododsjek za promidžbene aktivnosti i ugostiteljko turističku djelatnost | Vanjski suradnici | 2.000,00 | Osmišljen je koncept i definiran audio video materijal. | Većinom odrađena aktivnost |  |
| PU6012 | Kroz ponuđene interpretativne sadržaje, edukacijske i promotivne programe omogućen je potpuniji doživljaj i učenje o vrijednostima NP Kornati i važnosti njihove zaštite. | CB5 | CB4 | U suradnji s ugostiteljima razviti i implementirati prezentacijsko-interpretacijski sadržaj o vrijednostima Parka prikladan za ugostiteljske objekte. | Definirana forma i sadržaju materijala. Osmišljen koncept prilagođen pojedinim lokacijama. Popis ugostiteljskih objekata s integriranim prezentacijsko-interpretacijski sadržajima. | 1 | 1 | 2017 | Pododsjek za promidžbene aktivnosti i ugostiteljko turističku djelatnost | Vanjski suradnici | 3.000,00 |  | Odrađena aktivnost |  |
| PU6012 | Kroz ponuđene interpretativne sadržaje, edukacijske i promotivne programe omogućen je potpuniji doživljaj i učenje o vrijednostima NP Kornati i važnosti njihove zaštite. | CB6 | CB5 | Nastaviti razvijati ponudu interpretativnih vođenja i edukativnih programa različitih tema, trajanja i za različite profile posjetitelja, prilagođene za provedbu u Parku i izvan njega. | Broj različitih vrsta interpretativnih vođenja i edukativnih programa (s izrađenim priručnicima za vodiče/edukatore) u ponudi JU, uključujući i na lokacijama izvan Parka (škole, Biosfera, Betina). Broj interesnih skupina, tema i sezona za koje su ciljano razvijena interpretativnih vođenja i edukativni programi (za osnovne škole niže i više razrede). Broj sudionika na interpretativnim vođenjima i edukativnim programima raste u odnosu na prvu godinu provedbe Plana. Tri lokalne i druge škole uključene u programe nastave u prirodi. Zadovoljstvo sudionika interpretativnih vođenja i edukativnih programa raste i/ili ostaje na visokoj razini. | 0 | 1 | 2000 | Pododsjek za promidžbene aktivnosti i ugostiteljko turističku djelatnost | Vanjski suradnici | 5.000,00 | Postoje sadržaji za interpretativna vođenja, zbog nedostatka kadra se nisu provodila u 2025. godini. | Neodrađena aktivnost |  |
| PU6012 | Kroz ponuđene interpretativne sadržaje, edukacijske i promotivne programe omogućen je potpuniji doživljaj i učenje o vrijednostima NP Kornati i važnosti njihove zaštite. | CB7 | CB6 | Nastaviti razvijati ponudu edukativnih i interpretativnih materijala na razne teme, prilagođene interesima i potrebama različitih skupina posjetitelja. | Dva različita edukativno-interpretativna materijala u ponudi. | 2 | 1 | 2014 | Pododsjek za promidžbene aktivnosti i ugostiteljko turističku djelatnost | Vanjski suradnici | 9.000,00 | Postoje dva različita edukativno-interpretativna materijala - o pravilima ponašanja , zaštićenim biljnim i životinjskim vrstama. | Odrađena aktivnost |  |
| PU6012 | Kroz ponuđene interpretativne sadržaje, edukacijske i promotivne programe omogućen je potpuniji doživljaj i učenje o vrijednostima NP Kornati i važnosti njihove zaštite. | CB8 | CB7 | Zagovarati i podupirati razvoj turističke ponude i događanja u Parku kojom se prezentiraju vrijednosti Parka i važnost njihova očuvanja | Izrađen informativno-edukativni materijal o vrijednostima Parka za različite vrste ponuditelja. | 1 | 3 | 2017 | Pododsjek za promidžbene aktivnosti i ugostiteljko turističku djelatnost |  | 5.000,00 |  | Odrađena aktivnost |  |
| PU6012 | Kroz ponuđene interpretativne sadržaje, edukacijske i promotivne programe omogućen je potpuniji doživljaj i učenje o vrijednostima NP Kornati i važnosti njihove zaštite. | CB9 | CB8 | Nastaviti organizirati događanja u okviru obilježavanja Dana Parka i drugih značajnijih datuma u zaštiti prirode u svrhu informiranja, edukacije i podizanja svijesti posjetitelja i lokalne zajednice. | Evidencija događanja obilježavanja obljetnica i važnih datuma u zaštiti prirode s opisom aktivnosti. Broj sudionika događanja raste u odnosu na prvu godinu provedbe Plana. | 1 | 1 | 2000 | Pododsjek za promidžbene aktivnosti i ugostiteljko turističku djelatnost | Lokalna zajednica, JLS, TZ, škole, udruge | 6.000,00 |  | Odrađena aktivnost |  |
| PU6012 | Kroz ponuđene interpretativne sadržaje, edukacijske i promotivne programe omogućen je potpuniji doživljaj i učenje o vrijednostima NP Kornati i važnosti njihove zaštite. | CB10 | CB9 | Podupirati i sudjelovati u manifestacijama Kurnatara i drugih dionika u Parku i bližoj okolici. | Izrađena i redovno ažurirana baza podataka o manifestacijama. Identificirane manifestacije s potencijalom za uključivanje JU s njenim sadržajem. Broj manifestacija u kojima JU sudjeluje. | 1 | 1 | 2015 | Pododsjek za promidžbene aktivnosti i ugostiteljko turističku djelatnost | Kurnatari | 4.000,00 | JU sudjeluje u 3 manifestacije. | Odrađena aktivnost |  |
| PU6012 | Kroz ponuđene interpretativne sadržaje, edukacijske i promotivne programe omogućen je potpuniji doživljaj i učenje o vrijednostima NP Kornati i važnosti njihove zaštite. | CB11 | CB10 | Nastaviti poticati razvoj suvenirske ponude brendiranih proizvoda proizvedenih u Parku i/ili inspiriranih prirodnom i kulturnom baštinom Parka. | Četiri poziva godišnje s potencijalnim proizvođačima. 10% povećan broj proizvoda koji se prodaju u suvenirnicama JU i na događanjima u Parku. Organiziran natječaj za inovativni suvenir inspiriran vrijednostima područja. Broj suradnji sa proizvođačima suvenira. | 4, 60, 0, 7 | 2 | 2000 | Pododsjek za promidžbene aktivnosti i ugostiteljko turističku djelatnost | Kurnatari, drugi lokalni dionici | 5.000,00 | Upućena su 4 poziva (upita) lokalnim proizvođačima, cca 60 proizvoda se nalazi u suvenirnicama, JU NP Kornati surađuje za 7 proizvođača. | Odrađena aktivnost |  |
| PU6012 | Kroz ponuđene interpretativne sadržaje, edukacijske i promotivne programe omogućen je potpuniji doživljaj i učenje o vrijednostima NP Kornati i važnosti njihove zaštite. | CB12 | CB11 | Nastaviti umrežavati ponudu Parka s kompatibilnom ponudom u okruženju. | Održana dva sastanka s drugom Javnom ustanovom. Izrađen zajednički program. | 3,1 | 2 | 2020 | Pododsjek za promidžbene aktivnosti i ugostiteljko turističku djelatnost |  | 30.000,00 | Održana su 3 zajednička sastanka i jedan zajednički propram sa JU Zaštitom prirode. | Odrađena aktivnost |  |
| PU6012 | Kroz ponuđene interpretativne sadržaje, edukacijske i promotivne programe omogućen je potpuniji doživljaj i učenje o vrijednostima NP Kornati i važnosti njihove zaštite. | CB13 | CB12 | Redovno organizirati obilazak Parka i predstavljanje ponude za posjetitelje za ključne partnere i dionike. | Provedeni obilasci tijekom sezone - lokacija Levrnaka. Broj sudionika. | 2,70 | 2 | 2017 | Pododsjek za promidžbene aktivnosti i ugostiteljko turističku djelatnost |  | 5.000,00 | Provedena su 2 obilaska tijekom sezone, na cca 70 sudionika. | Odrađena aktivnost |  |
| PU6012 | Kroz ponuđene interpretativne sadržaje, edukacijske i promotivne programe omogućen je potpuniji doživljaj i učenje o vrijednostima NP Kornati i važnosti njihove zaštite. | CB14 | CB13 | Nastaviti surađivati na promociji ponude Parka kao područja doživljaja očuvanih iznimnih prirodnih i kulturnih vrijednosti. | Broj i vrsta zajedničkih promotivnih aktivnosti (objave na mrežnim stranicama i društvenim mrežama, oglašavanja, sajmova, publikacija, stručnih vođenja novinara, i dr.). | 3 | 1 | 2000 | Pododsjek za promidžbene aktivnosti i ugostiteljko turističku djelatnost | Nacionalna, županijske i lokalne TZ i TA, druge JU | 5.000,00 | Održane su 3 zajedničke promotivne aktivnosti (TZ Murter Kornatii, TZ ŠKŽ, JU Zaštite prirode). | Odrađena aktivnost |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 503.650,45 |  |  |  |
| D. Suradnja s Kurnatarima na održivom korištenju i očuvanju prostora i vrijednosti Parka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PU6012 | Kornatski posjedi koriste se održivo, na način koji ne ugrožava već doprinosi očuvanju vrijednosti područja (njegovih staništa, vrsta, krajobraza, baštine, identiteta) i dugoročnom održanju života na Kornatima i od Kornata. | D1 | D1 | Provoditi aktivnosti kojima se ključni dionici međusobno informiraju, educiraju i senzibiliziraju o temama od značaja za upravljanje Parkom te zajedno donose zaključke i preporuke za prilagodbu upravljanja Parkom. | Održano 3 sastanka. Popis tema za raspravu predloženim od strane dionika. Pripremljeni informativno-edukativni materijali. Dogovorene preporuke za prilagodbu upravljanja Parkom. Upravljanje Parkom prilagođeno sukladno usvojenim zaključcima i preporukama. | 3 | 1 | 2024 | Sve ustrojstvene jedinice | Kurnatari i drugi ključni dionici, MP, IZOR, JVP / DVD, ZI, vanjski suradnici | 5.000,00 | Održana su tri sastanka s brodarima i ronilačkim centrima. | Odrađena aktivnost |  |
| PU6012 | Kornatski posjedi koriste se održivo, na način koji ne ugrožava već doprinosi očuvanju vrijednosti područja (njegovih staništa, vrsta, krajobraza, baštine, identiteta) i dugoročnom održanju života na Kornatima i od Kornata. | D2 | D2 | Nastaviti pratiti brojnost i raširenost čaglja te provoditi i podupirati aktivnosti njegovog uklanjanja, odnosno kontrole njegove brojnosti i širenja u Parku. | Izvješće o praćenju brojnosti i raširenosti čaglja u Parku i počinjenoj šteti na stočnom fondu. Godišnja evidencija provedenih aktivnosti. | 1; 1 | 1 | 2020 | Sve ustrojstvene jedinice | MZOZT, LD, Kurnatari ovčari, ZI | 15.000,00 | Aktivnost je odrađena u 2025. godini kako je i planirana. | Odrađena aktivnost |  |
| PU6012 | Kornatski posjedi koriste se održivo, na način koji ne ugrožava već doprinosi očuvanju vrijednosti područja (njegovih staništa, vrsta, krajobraza, baštine, identiteta) i dugoročnom održanju života na Kornatima i od Kornata. | D3 | D3 | Podupirati Kurnatare u prijavi i ostvarivanju poticaja iz dobrovoljnih mjera koje doprinose okolišu (IAKS mjere iz PRR) i/ili budućih eko-shema, te drugih poticajnih mjera iz Programa ruralnog razvoja i drugih izvora, kojima se doprinosi održivosti i razvoju kurnatskih posjeda u skladu s upravljačkim ciljevima te smanjenju postojećih negativnih utjecaja na okoliš. | Stalna komunikacija kojima se vlasnici kurnatskih posjeda informiraju o raspoloživosti dobrovoljnih mjera za korisnike zemljišta kojima se potiče očuvanje bioraznolikosti (travnjaci, suhozidi, ekstenzivni maslinici i dr.) i drugih relevantnih poticajnih mjera. Evidencija kurnatskih OPG-a koji su iskoristili poticajne mjere za diverzifikaciju i razvoj u skladu s upravljačkim ciljevima u Parku. | 0 | 2 | 2024 | Sve ustrojstvene jedinice | Kurnatari, MP, OCD | 0,00 | Aktivnost nije odrađena zbog nedostatka kapaciteta. | Neodrađena aktivnost |  |
| PU6012 | Kornatski posjedi koriste se održivo, na način koji ne ugrožava već doprinosi očuvanju vrijednosti područja (njegovih staništa, vrsta, krajobraza, baštine, identiteta) i dugoročnom održanju života na Kornatima i od Kornata. | D6 | D4 | Zagovarati i sudjelovati u uspostavi brenda "Proizvedeno u NP Kornati" za lokalne proizvode koji doprinose očuvanju prirodnih i kulturnih vrijednosti Parka. | Defininirani kriteriji za korištenje brenda za pojedine vrste proizvoda dogovoreni s Kurnatarima. Pravo korištenja brenda i preduvjeti za to integrirani u koncesijsko odobrenje za obavljanje djelatnosti. Broj brendiranih proizvoda. Broj Kurnatara koji koriste brend se povećava. | 0 | 2 | 2024 | Pododsjek za promidžbene aktivnosti i ugostiteljsko turističku djelatnost | Kurnatari, | 5.000,00 | Aktivnost nije odrađena zbog prioritetnih aktivnosti i nedostatka kapaciteta. | Neodrađena aktivnost |  |
| PU6012 | Kornatski posjedi koriste se održivo, na način koji ne ugrožava već doprinosi očuvanju vrijednosti područja (njegovih staništa, vrsta, krajobraza, baštine, identiteta) i dugoročnom održanju života na Kornatima i od Kornata. | D7 | D5 | Omogućiti prodaju brendiranih kurnatarskih proizvoda u okviru manifestacija koje provodi JU, u suvenirnicama i kroz druge prodajne kanale dogovorene od strane JU, uključujući i prodaju na kućnom pragu. | Broj komunikacija prema vlasnicima prodajnih kanala zainteresiranih za prodaju brendiranih kurnatskih proizvoda. Broj prodajnih kanala s kojima je postignut dogovor o prodaji brendiranih kurnatskih proizvoda. Broj Kurnatara koji koriste prodajne kanale JU. Broj proizvoda koji se plasiraju kroz prodajne kanale JU. | 6,2,4,60 | 2 | 2024 | Pododsjek za promidžbene aktivnosti i ugostiteljko turističku djelatnost, pododsjek tehničkih poslova | Vlasnici prodajnih kanala | 0,00 | 6 mailova prema koji kurnatarima koji imaju brendirane kurnatske proizvode. Na 2 prodajna kanala je postugnut dogovor o prodaji brendiranih kurnatskih proizvoda (recepcija Murter, suvenirnica Levrnaka). 4 obrta koriste prodajne kanale JU. cca 60ak proizvoda se plasira kroz prodajne kanale JU. | Većinom odrađena aktivnost |  |
| PU6012 | Kornatski posjedi koriste se održivo, na način koji ne ugrožava već doprinosi očuvanju vrijednosti područja (njegovih staništa, vrsta, krajobraza, baštine, identiteta) i dugoročnom održanju života na Kornatima i od Kornata. | D8 | D6 | Organizirati manifestacije prezentacijsko - prodajnog karaktera na kojima će se promovirati tradicijske kurnatarske djelatnosti i proizvodi. | Organizirana jedna manifestacija. Broj Kurnatara uključenih s vlastitim proizvodima. | 1, 20 | 1 | 2024 | Pododsjek za promidžbene aktivnosti i ugostiteljko turističku djelatnost | Kurnatari | 4.000,00 | Organizirana je jedna manifestacija, sudjelovalo je 20 ak Kurnatara. | Odrađena aktivnost |  |
| PU6012 | Kornatski posjedi koriste se održivo, na način koji ne ugrožava već doprinosi očuvanju vrijednosti područja (njegovih staništa, vrsta, krajobraza, baštine, identiteta) i dugoročnom održanju života na Kornatima i od Kornata. | D9 | D7 | Nastaviti logistički podupirati održavanje i uređenje zajednički korištenih tradicijskih kornatskih komunikacija od porata do polja i ograda (staze, putevi, pristani u portima). | Godišnja evidencija o provedenim aktivnostima. Sustav zajednički korištenih komunikacija od porata do polja i ograda u dobrom stanju. | 1 | 2 | 2014 | Pododsjek tehničkih poslova | Kurnatari, volonteri | 2.000,00 | Aktivnost je provedena. | Odrađena aktivnost |  |
| PU6012 | Kornatski posjedi koriste se održivo, na način koji ne ugrožava već doprinosi očuvanju vrijednosti područja (njegovih staništa, vrsta, krajobraza, baštine, identiteta) i dugoročnom održanju života na Kornatima i od Kornata. | D10 | D8 | Nastaviti logistički pomagati Kurnatarima plovilima JU u prijevozu vezanom za obavljanje tradicijskih djelatnosti i održavanje kornatskih posjeda u Parku. | Godišnja evidencija o broju plovidbi i prevezenih putnika i robe. Analiza broja putnika i zahtjeva za prijevoz. Prema potrebi i mogućnostima JU prevozi se više Kurnatara. | 1 | 1 | 2017 | Pododsjek tehničkih poslova |  | 9.000,00 | Aktivnost je u cjelosti odrađena. | Odrađena aktivnost |  |
| PU6012 | Kornatski posjedi koriste se održivo, na način koji ne ugrožava već doprinosi očuvanju vrijednosti područja (njegovih staništa, vrsta, krajobraza, baštine, identiteta) i dugoročnom održanju života na Kornatima i od Kornata. | D11 | D9 | Nastaviti surađivati s povjerenikom pašnog reda u planiranju i upravljanju pčelarskih aktivnosti na području Parka. | Određene su lokacije na području Parka i broj košnica. Broj pčelara u Parku s izdanim koncesijskim odobrenjima po godinama Ukupna količina meda proizvedena na području Parka se ne smanjuje ili raste u odnosu na stanje u prvoj godini provedbe Plana. | 11 | 2 | 2017 | Pododsjek tehničkih poslova |  | 0,00 | U parku je 11 pčelara s izdanim koncesijskim odobrenjima. | Odrađena aktivnost |  |
| PU6012 | Kornatski posjedi koriste se održivo, na način koji ne ugrožava već doprinosi očuvanju vrijednosti područja (njegovih staništa, vrsta, krajobraza, baštine, identiteta) i dugoročnom održanju života na Kornatima i od Kornata. | D12 | D10 | Financijski i logistički podržati projekte održavanja, revitalizacije ili uspostave novih tradicijskih vodnih objekata za potrebe kurnatskih domaćinstava i poljoprivrede na kurnatskim posjedima, u prvom redu lokvi i gustirni. | Odabrani projekti za potporu između inicijativa vlasnika kurnatskih posjeda za obnovu i/ili izgradnju lokvi i gusterni prema kriterijima značaja za očuvanje tradicijskih djelatnosti. Evidencija o utrošenim sredstvima i logističkoj potpori JU. Broj i ukupna zapremnina obnovljenih i/ili izgrađenih lokvi i gusterni. | 0 | 3 | 2024 | Pododsjek tehničkih poslova | HV, Kurnatari | 200.000,00 | Zbog nedostatka financijskih sredstava, nedostatka kadra aktivnost pod prioritetom 3 nije odrađena. | Neodrađena aktivnost |  |
| PU6012 | Kornatski posjedi koriste se održivo, na način koji ne ugrožava već doprinosi očuvanju vrijednosti područja (njegovih staništa, vrsta, krajobraza, baštine, identiteta) i dugoročnom održanju života na Kornatima i od Kornata. | D13 | D11 | Zagovarati kod HV istraživanje s ciljem detekcije potencijalnih rezervi slatke vode u krškom vodonosniku Kornata, u prvom redu za potrebe stočarstva i maslinarstva na kornatskim posjedima. | Prikupljena kazivanja samih Kurnatara o prisutnosti slatke vode na kopnu i u vruljama uz obalu, kao potencijalnim lokalitetima za istraživanje. Broj sastanaka/komunikacija s predstavnicima HV (minimalno jedan godišnje do postizanja dogovora). Izvješće o rezultatima rekognisciranja vodonosnika. | 0 | 2 | 2024 | Ured ravnatelja, Odsjek stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja i korištenja Nacionalnog parka, Pododsjek čuvara prirode | HV, Kurnatari, vanjski suradnici | 0,00 | Aktivnost nije provedena zbog nedostatka stručnog kadra. | Neodrađena aktivnost |  |
| PU6012 | Kornatski posjedi koriste se održivo, na način koji ne ugrožava već doprinosi očuvanju vrijednosti područja (njegovih staništa, vrsta, krajobraza, baštine, identiteta) i dugoročnom održanju života na Kornatima i od Kornata. | D14 | D12 | Podupirati inicijative Kurnatara kojima se doprinosi ostvarivanju vizije i ciljeva očuvanja Parka. | Napraviti evidenciju o predloženim inicijativama. Donijeti Odluku o odabiru inicijativa za potporu temeljem kriterija doprinosa ostvarivanju vizije i ciljeva očuvanja, te broju Kurnatara uključenih u inicijativu. | 0 | 2 | 2000 | Sve ustrojstvene jedinice |  | 0,00 | Aktivnost nije odrađena zbog nedostatka stručnog kadra. | Neodrađena aktivnost |  |
| PU6012 | Kornatski posjedi koriste se održivo, na način koji ne ugrožava već doprinosi očuvanju vrijednosti područja (njegovih staništa, vrsta, krajobraza, baštine, identiteta) i dugoročnom održanju života na Kornatima i od Kornata. | D15 | D13 | Podupirati Kurnatare u uvođenju praksi kojima se smanjuje negativni utjecaj na okoliš. | Evidencija o poduzetim aktivnostima. Evidencija zajedničkih aktivnosti vezano uz unaprjeđenje gospodarenja otpadom s dionicima koji generiraju najveće količine otpada u Parku. Broj kompostera podijeljenih Kurnatarima | 0 | 3 | 2015 | Pododsjek za promidžbene aktivnosti i ugostiteljko turističku djelatnost, Pododsjek za tehničke poslove | Kurnatari | 50.000,00 | Zbog nedostatka stručnog kadra aktivnost pod prioritetom 3 nije odrađena. | Neodrađena aktivnost |  |
| PU6012 | Kornatski posjedi koriste se održivo, na način koji ne ugrožava već doprinosi očuvanju vrijednosti područja (njegovih staništa, vrsta, krajobraza, baštine, identiteta) i dugoročnom održanju života na Kornatima i od Kornata. | D16 | D14 | Surađivati s Kurnatarima u praćenju stanja i uočavanju promjena u Parku, te u nadzoru poštivanja ZZP i drugih relevantnih zakona, odredbi Pravilnika o zaštiti i očuvanju i propisanih mjera očuvanja CV i CST, evidentirati eventualna kršenja te o tome izvještavati nadležne institucije i inspekciju. | Broj dojava Kurnatara o uočenim promjenama u Parku, te uočenom kršenju dogovorenih regula i propisanih pravila (uključujući vezano uz ilegalni ribolov, ilegalnu gradnju, onečišćenje okoliša otpadom i otpadnim vodama, ometanje drugih Kurnatara i posjetitelja bukom, nepoštivanje privatnog vlasništva i sl.). Godišnje izvješće nadzorne službe. Broj kršenja pravila se smanjuje tijekom provedbe Plana. | 5;1 | 1 | 2015 | Pododsjek čuvara prirode | Kurnatari | 0,00 | 5 dojava Kurnatara. Nadzorna služba provodi Godišnje izvješće. | Odrađena aktivnost |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 290.000,00 |  |  |  |
| E. Razvoj kapaciteta JU potrebnih za upravljanje područjem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PU6012 | Javna ustanova raspolaže ljudskim, organizacijskim, materijalnim i financijskim kapacitetima, ovlastima te izgrađenim suradničkim i partnerskim odnosima potrebnim za učinkovitu provedbu aktivnosti predviđenih Planom upravljanja te općenito upravljanje Parkom, u skladu s preuzetim obavezama. | E4 | E1 | Redovno izrađivati Godišnji plan motrenja, čuvanja i ophodnje u svrhu zaštite od požara, po potrebi ažurirati Plan zaštite od požara JU i revidirati Procjenu ugroženosti od požara. | Redovna izvješća Protupožarnog inspektora. Izrađen Godišnji plan motrenja, čuvanja i ophodnje u svrhu zaštite od požara. | 1;1 | 1 | 2000 | Pododsjek tehničkih poslova | DVD, MUP, vanjski suradnici | 5.000,00 | Obe stavke iz aktivnosti pokazatelja su odrađene. | Odrađena aktivnost |  |
| PU6012 | Javna ustanova raspolaže ljudskim, organizacijskim, materijalnim i financijskim kapacitetima, ovlastima te izgrađenim suradničkim i partnerskim odnosima potrebnim za učinkovitu provedbu aktivnosti predviđenih Planom upravljanja te općenito upravljanje Parkom, u skladu s preuzetim obavezama. | E5 | E2 | Izraditi i revidirati druge pravne akte JU. | Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu nije usvojen. Pravilnik o zaštiti i očuvanju nije usvojen. | 0;0 | 1 | 2025 | Pododsjek općih i zajedničkih poslova | MZOZT, vanjski suradnici | 2.000,00 | Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu je u završnoj proceduri. Dobiveni su komentari od nadležnog Ministarstva. Prijedlog konačne verzije Pravilnika poslan nadležnom Ministarstvu na očitovanje. Nacrt Pravilnika o zaštiti i očuvanju poslan na uvud 31.10.2025. | Započeta/djelomično odrađena aktivnost |  |
| PU6012 | Javna ustanova raspolaže ljudskim, organizacijskim, materijalnim i financijskim kapacitetima, ovlastima te izgrađenim suradničkim i partnerskim odnosima potrebnim za učinkovitu provedbu aktivnosti predviđenih Planom upravljanja te općenito upravljanje Parkom, u skladu s preuzetim obavezama. | E6 | E3 | Sklapati i obnavljati ugovore o zakupu objekata i površina na kopnu i ugovore za koncesije na pomorskom dobru. | Ugovori o zakupu objekata i površina na kopnu. Koncesije na pomorskom dobru. | 1, 0 | 1 | 2021 | Pododsjek općih i zajedničkih poslova | MMPI, ŠKŽ, vlasnici nekretnina | 0,00 | U zakupu imamo jedan objekt na Levrnaci do 31.12. 2026. godine. Koncesije na pomorskom dobru nemamo. | Većinom odrađena aktivnost |  |
| PU6012 | Javna ustanova raspolaže ljudskim, organizacijskim, materijalnim i financijskim kapacitetima, ovlastima te izgrađenim suradničkim i partnerskim odnosima potrebnim za učinkovitu provedbu aktivnosti predviđenih Planom upravljanja te općenito upravljanje Parkom, u skladu s preuzetim obavezama. | E7 | E4 | Uspostaviti praksu izdavanja koncesijskih odobrenja za sve gospodarske djelatnosti u Parku te nastaviti potpisivati ugovore o suradnji s drugim dionicima s kojima je dogovorena suradnja, a koji nisu obuhvaćeni koncesijskim odobrenjima. | Godišnje ažurirana baza podataka o izdanim koncesijskim odobrenjima i ugovorima o suradnji. Svi dionici koji u Parku obavljaju gospodarske djelatnosti određene zakonskim propisima imaju važeća koncesijska odobrenja. | 1 | 1 | 2017 | Pododsjek općih i zajedničkih poslova | Brodari, RC, iznajmljivači, ugostiteljski objekti, ovčari, pčelari, vlasnici posjeda na kojima se nalazi posjetiteljska infrastruktura | 0,00 | Trenutno imamo koncesijska odobrenja na djelatnost pčelarstva (11 odobrenja) - za njih je baza podataka ažurirana. | Odrađena aktivnost |  |
| PU6012 | Javna ustanova raspolaže ljudskim, organizacijskim, materijalnim i financijskim kapacitetima, ovlastima te izgrađenim suradničkim i partnerskim odnosima potrebnim za učinkovitu provedbu aktivnosti predviđenih Planom upravljanja te općenito upravljanje Parkom, u skladu s preuzetim obavezama. | E8 | E5 | Sudjelovati u pripremi i usvajanju novog PPPPO Nacionalnog parka Kornati. | Obavljena 3 sastanka. Prijedlozi JU uvaženi u svim fazama izrade i donošenja PPPPO NP Kornati. | 0 | 1 | 2013 | Ured ravnatelja, Pododsjek općih i zajedničkih poslova | Zavod za prostorno uređenje ŠKŽ, MZOZT, MPGI, vanjski suradnici na izradi PPPPO | 0,00 | U 2025. godini se je dobivena suglasnost Šibensko-kninske županije. Poslana je Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture za dobivanje konačne suglasnosti. | Većinom odrađena aktivnost |  |
| PU6012 | Javna ustanova raspolaže ljudskim, organizacijskim, materijalnim i financijskim kapacitetima, ovlastima te izgrađenim suradničkim i partnerskim odnosima potrebnim za učinkovitu provedbu aktivnosti predviđenih Planom upravljanja te općenito upravljanje Parkom, u skladu s preuzetim obavezama. | E9 | E6 | Zagovarati izmjene PP Općine Murter-Kornati s ciljem njegovog usklađivanja s ciljevima očuvanja i upravljačkim potrebama JU. | U dogovoru s nadležnim Ministarstvom i Općinom naći lokaciju za novu upravnu zgradu i posjetiteljski centar. | 0 | 1 | 2013 | Ured ravnatelja, Pododsjek općih i zajedničkih poslova | Općina Murter-Kornati, MZOZT, MPGI | 0,00 | Aktivnost zbog nedostatka kapaciteta i prijave na PKK za razdoblje 2021.-2027. nije odrađena. | Neodrađena aktivnost |  |
| PU6012 | Javna ustanova raspolaže ljudskim, organizacijskim, materijalnim i financijskim kapacitetima, ovlastima te izgrađenim suradničkim i partnerskim odnosima potrebnim za učinkovitu provedbu aktivnosti predviđenih Planom upravljanja te općenito upravljanje Parkom, u skladu s preuzetim obavezama. | E10 | E7 | Pratiti i aktivno sudjelovati u postupcima donošenja zakonskih i podzakonskih akata iz područja zaštite prirode. | Broj akata na kojima je Javna ustanova aktivno sudjelovala. Broj mišljenja/prijedloga JU. | 1 | 1 | 2004 | Pododsjek općih i zajedničkih poslova | MZOZT | 0,00 | Javna ustanova dala je prijedlog za sudjelovanje u radnoj skupini prilikom izrade novog Zakona o zašti. | Većinom odrađena aktivnost |  |
| PU6012 | Javna ustanova raspolaže ljudskim, organizacijskim, materijalnim i financijskim kapacitetima, ovlastima te izgrađenim suradničkim i partnerskim odnosima potrebnim za učinkovitu provedbu aktivnosti predviđenih Planom upravljanja te općenito upravljanje Parkom, u skladu s preuzetim obavezama. | E11 | E8 | Zagovarati kod resornog ministarstva da se prilikom davanja dopuštenja za istraživanje na području Parka kao obaveza propiše i dijeljenje rezultata istraživanja s JU za potrebe upravljanja područjem. | Sudjelovanje na sastancima s resornim ministarstvom te upućen zahtjev. Dopuštenja sadrže uvjet dijeljenja rezultata istraživanja s JU. | 1 | 1 | 2024 | Pododsjek za promidžbene aktivnosti i ugostiteljko turističku djelatnost, Pododsjek stručnih poslova zaštite, održavanja očuvanja, očuvanja i korištenja Nacionalnog parka | MZOZT | 0,00 | Predstavnici stručne službe su sudjelovali stručnim skupovima gdje su bili i predstavnici Ministarstva | Odrađena aktivnost |  |
| PU6012 | Javna ustanova raspolaže ljudskim, organizacijskim, materijalnim i financijskim kapacitetima, ovlastima te izgrađenim suradničkim i partnerskim odnosima potrebnim za učinkovitu provedbu aktivnosti predviđenih Planom upravljanja te općenito upravljanje Parkom, u skladu s preuzetim obavezama. | E12 | E9 | Zagovarati jačanje ovlasti čuvara prirode potrebnih za učinkovito postupanje i osiguravanje poštivanja propisanih pravila ponašanja u Parku. | Popis situacija u kojima čuvari prirode nemaju potrebne ovlasti za učinkovito postupanje. Komunikacija s MZOZT. Zakonski okvir izmijenjen na način da čuvari prirode imaju sve potrebne ovlasti za učinkovito postupanje. | 1 | 1 | 2002 | Pododsjek općih i zajedničkih poslova, Pododsjek čuvara prirode | MZOZT, druga nadležna ministarstva, druge JU | 0,00 | Na seminarima i je iznesena navedena problematika. | Većinom odrađena aktivnost |  |
| PU6012 | Javna ustanova raspolaže ljudskim, organizacijskim, materijalnim i financijskim kapacitetima, ovlastima te izgrađenim suradničkim i partnerskim odnosima potrebnim za učinkovitu provedbu aktivnosti predviđenih Planom upravljanja te općenito upravljanje Parkom, u skladu s preuzetim obavezama. | E14 | E10 | Zagovarati uvrštavanje odabranih lokaliteta i elemenata materijalne i nematerijalne kulturne baštine na popis zaštićenih kulturnih dobara RH. | Popis lokaliteta i elemenata kulturne baštine odabranih za prijedlog za upis u registar. Jedan sastanak s nadležnim institucijama. Broj uvrštenih lokaliteta u registar. | 0 | 2 | 2024 | Pododsjek za promidžbene aktivnosti i ugostiteljko turističku djelatnost | SSKB, MKM, vanjski suradnici | 7.500,00 | Zbog nedostatka stručnog kadra aktivnost nije provedena. | Neodrađena aktivnost |  |
| PU6012 | Javna ustanova raspolaže ljudskim, organizacijskim, materijalnim i financijskim kapacitetima, ovlastima te izgrađenim suradničkim i partnerskim odnosima potrebnim za učinkovitu provedbu aktivnosti predviđenih Planom upravljanja te općenito upravljanje Parkom, u skladu s preuzetim obavezama. | E15 | E11 | Zagovarati doradu zakonskog okvira vezano uz korištenje pomorskog dobra na način da se prepoznaje posebnost javnih ustanova nadležnih za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode koji uključuju pomorsko dobro i njihove specifične potrebe u korištenju pomorskog dobra. | Broj sastanaka / komunikacija (minimalno jedan). Zakonski okvir izmijenjen na način da prepoznaje posebnost i provedivost upravljanja zaštićenim dijelovima prirode koji uključuju pomorsko dobro. | 3 | 2 | 2024 | Ured ravnatelja, Pododsjek općih i zajedničkih poslova | MZOZT, MMPI, VRH | 0,00 | Sa Općinom su odrađena 2 sastanka, sa MZOZT 1 sastanak. | Većinom odrađena aktivnost |  |
| PU6012 | Javna ustanova raspolaže ljudskim, organizacijskim, materijalnim i financijskim kapacitetima, ovlastima te izgrađenim suradničkim i partnerskim odnosima potrebnim za učinkovitu provedbu aktivnosti predviđenih Planom upravljanja te općenito upravljanje Parkom, u skladu s preuzetim obavezama. | E16 | E12 | Zagovarati obavezu uvažavanja Pravilnika o zaštiti i očuvanju kod izdavanja koncesija za korištenje pomorskog dobra i dozvola za obavljanje ugostiteljske djelatnosti. | Komunikacija s nadležnim institucijama (minimalno po jedan sastanak vezano uz dogovor oko uspostave suradnje). Koncesije i dozvole izdaju se u skladu s Pravilnikom. | 1 | 1 | 2024 | Ured ravnatelja, Pododsjek općih i zajedničkih poslova | Nadležna županijska tijela, nadležna ministarstva | 0,00 | JU NP Kornati je napisala očitovanje nadležnom Ministarstvu u kojem obrazlaže predloženo izuzeće od izdavanja Koncesija na pomorskom dobru. | Većinom odrađena aktivnost |  |
| PU6012 | Javna ustanova raspolaže ljudskim, organizacijskim, materijalnim i financijskim kapacitetima, ovlastima te izgrađenim suradničkim i partnerskim odnosima potrebnim za učinkovitu provedbu aktivnosti predviđenih Planom upravljanja te općenito upravljanje Parkom, u skladu s preuzetim obavezama. | E19 | E13 | Zagovarati kod nadležnih institucija davanje prednosti u korištenju poticajnih mjera iz PRR i drugih relevantnih izvora korisnicima koji djelatnost obavljaju unutar zaštićenih područja te prema potrebi i prilagodbu propisanih poticajnih mjera specifičnostima tradicijskih djelatnosti u Parku. | Broj sastanaka/komunikacija s nadležnim institucijama. Analiza prilagođenosti postojećih poticajnih mjera specifičnostima tradicijskih djelatnosti u Parku. Površina korištenih kurnatskih posjeda koja dobiva poticaje iz programa PRR. | 2 | 2 | 2024 | Pododsjek općih i zajedničkih poslova | MZOZT, MP, druge JU | 0,00 | Održan sastanak s Ministatrstvom mora i sastanak s MZOZT u vezi navedene problematike. | Započeta/djelomično odrađena aktivnost |  |
| PU6012 | Javna ustanova raspolaže ljudskim, organizacijskim, materijalnim i financijskim kapacitetima, ovlastima te izgrađenim suradničkim i partnerskim odnosima potrebnim za učinkovitu provedbu aktivnosti predviđenih Planom upravljanja te općenito upravljanje Parkom, u skladu s preuzetim obavezama. | E21 | E14 | Osigurati potreban broj djelatnika odgovarajućih kvalifikacija i iskustva potrebnih za provedbu planiranih aktivnosti. | Odsjek stručnih poslova planira zaposliti 2 djelatnika na neodređeno, Pododsjek za promidžbene aktivnost i ugostiteljsko-turističku djelatnost planira zaposliti 2 djelatnika na neodređeno i 18 na određeno. Pododsjek nadzora planira zaposliti 2 čuvara prirode 3 na neodređeno. Pododsjek za tehničke poslove i održavanje planira zaposliti 5 djelatnika na neodređeno i 12 djelatnika na određeno. Pododsjek općih i zajedničkih poslova planira zaposliti 3 djelatnika neodređeno. Ured ravnatelja planira zaposliti 2 djelatnika. | 3, 3, 6, 5, 5, 1, 30. | 1 | 2002 | Sve ustrojstvene jedinice |  | 600.000,00 | U odsjeku stručnih poslova zaposlena su 3 djelatnika ( 1. stručna voditeljica, stručni suradnik na određeno i višu stručni savjetnik na neodređeno). U pododsjeku za promidžbene aktivnosti zaposlena su 3 djelatnika na neodređeno. U pododsjeku nadzora zaposleno je 6 djelatnika na neodređeno. U pododsjeku za tehničke poslove zaposleno je 5 djelatnika na neodređeno. U pododsjeku općih i zajedničkih poslova zaposleno je 5 djelatnika na neodređeno. U uredu ravnatelja 1 djelatnik na neodređeno( popunjeno od 07. mj. 2025. ). U sezoni zaposleno 30 djelatnika. | Većinom odrađena aktivnost |  |
| PU6012 | Javna ustanova raspolaže ljudskim, organizacijskim, materijalnim i financijskim kapacitetima, ovlastima te izgrađenim suradničkim i partnerskim odnosima potrebnim za učinkovitu provedbu aktivnosti predviđenih Planom upravljanja te općenito upravljanje Parkom, u skladu s preuzetim obavezama. | E22 | E15 | Osigurati kontinuiranu edukaciju djelatnika u skladu s potrebama provedbe planiranih aktivnosti i jačanja kapaciteta njihovih ustrojstvenih jedinica. | Izrađena i redovno ažurirana procjena potreba i planova stručnog usavršavanja djelatnika. Evidencija o provedenom stručnom usavršavanju djelatnika, sa specificiranim tečajevima, seminarima, radionica i polaznicima. Svi djelatnici raspolažu znanjima i vještinama potrebnim za obavljanje svojih zadataka i kontinuirano ih unapređuju. | 1 | 1 | 2000 | Ured ravnatelja | MZOZT, druge JU, partneri na projektima, vanjski suradnici | 10.000,00 | Sve aktivnosti iz pokazatelja aktivnosti su odrađene. | Odrađena aktivnost |  |
| PU6012 | Javna ustanova raspolaže ljudskim, organizacijskim, materijalnim i financijskim kapacitetima, ovlastima te izgrađenim suradničkim i partnerskim odnosima potrebnim za učinkovitu provedbu aktivnosti predviđenih Planom upravljanja te općenito upravljanje Parkom, u skladu s preuzetim obavezama. | E23 | E16 | Omogućiti djelatnicima redovito sudjelovanje na Skupu stručnih službi i Seminaru čuvara prirode. | Broj djelatnika koji su sudjelovali na skupovima godišnje (minimalno dvoje iz stručne i dvoje iz službe čuvara prirode). | 4 | 1 | 2012 | Ured ravnatelja, Odsjek stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja i korištenja Nacionalnog parka, Pododsjek čuvara prirode | MZOZT, druge JU | 3.000,00 | Sudjelovalo je dvoje djelatnika iz stručne službe i dvoje iz čuvara prirode na godišnjem skupu. | Odrađena aktivnost |  |
| PU6012 | Javna ustanova raspolaže ljudskim, organizacijskim, materijalnim i financijskim kapacitetima, ovlastima te izgrađenim suradničkim i partnerskim odnosima potrebnim za učinkovitu provedbu aktivnosti predviđenih Planom upravljanja te općenito upravljanje Parkom, u skladu s preuzetim obavezama. | E24 | E17 | Jednom godišnje organizirati studijsko putovanje u druga zaštićena područja. | Organizirano 1 studijsko putovanja za 10 djelatnika. | 0 | 2 | 2006 | Sve ustrojstvene jedinice | druge JU, partneri na projektima | 10.000,00 | Aktivnost nije odrađena zbog nedostatka financijskih sredstava. | Neodrađena aktivnost |  |
| PU6012 | Javna ustanova raspolaže ljudskim, organizacijskim, materijalnim i financijskim kapacitetima, ovlastima te izgrađenim suradničkim i partnerskim odnosima potrebnim za učinkovitu provedbu aktivnosti predviđenih Planom upravljanja te općenito upravljanje Parkom, u skladu s preuzetim obavezama. | E25 | E18 | Uz stručni rad, poticati dodatno školovanje i znanstveni rad djelatnika u njihovim područjima rada. | Broj znanstveno aktivnih djelatnika (objavljen znanstveni rad, izlaganje na znanstvenom skupu, obranjeni ocjenski radovi i sl.). | 0 | 2 | 2024 | Sve ustrojstvene jedinice | Akademska zajednica | 7.000,00 |  | Neodrađena aktivnost |  |
| PU6012 | Javna ustanova raspolaže ljudskim, organizacijskim, materijalnim i financijskim kapacitetima, ovlastima te izgrađenim suradničkim i partnerskim odnosima potrebnim za učinkovitu provedbu aktivnosti predviđenih Planom upravljanja te općenito upravljanje Parkom, u skladu s preuzetim obavezama. | E27 | E19 | Nastaviti unaprjeđivati koordinaciju i komunikaciju djelatnika različitih odjela unutar JU. | Održavaju se redoviti tjedni kolegiji između predstavnika ustrojstvenih jedinica unutar JU te unutar ustrojstvenih jedinica. Usklađenost financijskog plana i godišnjeg programa rada JU osigurana na način da se financijski plan izrađuje temeljeno na planiranim aktivnostima u prethodno izrađenom nacrtu godišnjeg programa rada. | 1 | 1 | 2000 | Ured ravnatelja |  | 0,00 | Aktivnost je odrađena. | Odrađena aktivnost |  |
| PU6012 | Javna ustanova raspolaže ljudskim, organizacijskim, materijalnim i financijskim kapacitetima, ovlastima te izgrađenim suradničkim i partnerskim odnosima potrebnim za učinkovitu provedbu aktivnosti predviđenih Planom upravljanja te općenito upravljanje Parkom, u skladu s preuzetim obavezama. | E28 | E20 | Nastaviti provoditi postojeće i razvijati nove volonterske programe. | Broj programa različitog trajanja (od dnevnih akcija do jednogodišnjih programa), za različite skupine i na različite teme (minimalno dva). Broj volontera na programima. | 0 | 2 | 2012 | Pododsjek za promidžbene aktivnosti i ugostiteljko turističku djelatnost, Pododsjek stručnih poslova zaštite, održavanja očuvanja, očuvanja i korištenja Nacionalnog parka | volonterske mreže / centri, volonteri, EU fondovi | 10.000,00 | Aktivnost nije odrađena zbog nedostatka stručnog kadra. | Neodrađena aktivnost |  |
| PU6012 | Javna ustanova raspolaže ljudskim, organizacijskim, materijalnim i financijskim kapacitetima, ovlastima te izgrađenim suradničkim i partnerskim odnosima potrebnim za učinkovitu provedbu aktivnosti predviđenih Planom upravljanja te općenito upravljanje Parkom, u skladu s preuzetim obavezama. | E31 | E21 | Uspostaviti i po potrebi ažurirati bazu podataka o ključnim dionicima, s kontaktima, područjima suradnje, interesima i sl. | Uspostavljena je baza podataka. Određen je administrator Ažurirana je baza minimalno jednom godišnje. | 0 | 2 | 2018 | Ured ravnatelja |  | 0,00 | Aktivnost nije odrađena zbog nedostatka stručnog kadra. | Neodrađena aktivnost |  |
| PU6012 | Javna ustanova raspolaže ljudskim, organizacijskim, materijalnim i financijskim kapacitetima, ovlastima te izgrađenim suradničkim i partnerskim odnosima potrebnim za učinkovitu provedbu aktivnosti predviđenih Planom upravljanja te općenito upravljanje Parkom, u skladu s preuzetim obavezama. | E32 | E22 | Paralelno s izradom Izvješća o provedbi godišnjeg programa i Godišnjeg programa, ažurirati evaluaciju stanja svih upravljačkih tema temeljem interpretacije rezultata u međuvremenu provedenih aktivnosti, istraživanja i praćenja. | Ažurirana evaluacija stanja i trendova po svim upravljačkim temama, temeljem novijih raspoloživih podataka i njihove stručne interpretacije. Ažurirana evaluacija javno dostupna na web stranici JU. | 1 | 1 | 2023 | Sve ustrojstvene jedinice | provoditelji istraživanja | 0,00 | Svi parametri iz pokazatelja ativnosti su odrađeni. | Odrađena aktivnost |  |
| PU6012 | Javna ustanova raspolaže ljudskim, organizacijskim, materijalnim i financijskim kapacitetima, ovlastima te izgrađenim suradničkim i partnerskim odnosima potrebnim za učinkovitu provedbu aktivnosti predviđenih Planom upravljanja te općenito upravljanje Parkom, u skladu s preuzetim obavezama. | E33 | E23 | Osigurati redovno funkcioniranje (hladni pogon), održavanje i po potrebi obnavljanje prostora koje JU koristi za vlastite potrebe (uredski prostori, skladišni prostori, prostori za smještaj). | Objekti JU su redovno održavani i u dobrom stanju. Izviješće o obavljenim radovima u protekloj godini. | 1 | 1 | 2000 | Pododsjek tehničkih poslova |  | 60.000,00 | Svi objekti JU su redovito održavani. | Odrađena aktivnost |  |
| PU6012 | Javna ustanova raspolaže ljudskim, organizacijskim, materijalnim i financijskim kapacitetima, ovlastima te izgrađenim suradničkim i partnerskim odnosima potrebnim za učinkovitu provedbu aktivnosti predviđenih Planom upravljanja te općenito upravljanje Parkom, u skladu s preuzetim obavezama. | E34 | E24 | Utvrditi lokaciju za zgradu JU u kompleksu s posjetiteljskim centrom na odabranoj lokaciji u Murteru. | Broj sastanaka/komunikacija s ključnim partnerima (MZOZT, Općina Murter - Kornati) vezano uz projekt. Određena točna lokacija buduće zgrade (parcela za izgradnju nove građevine ili postojeća građevina za uređenje) i osigurani vlasnički i prostorno - planski preduvjeti za uređenje / gradnju budućeg centra. | 0 | 1 | 2024 | Pododsjek tehničkih poslova | Vanjski suradnici, MZOZT, Općina Murter-Kornati | 6.000,00 | Planira se putem kad bude putem javnog natječaja projektna dokumentacija. | Neodrađena aktivnost |  |
| PU6012 | Javna ustanova raspolaže ljudskim, organizacijskim, materijalnim i financijskim kapacitetima, ovlastima te izgrađenim suradničkim i partnerskim odnosima potrebnim za učinkovitu provedbu aktivnosti predviđenih Planom upravljanja te općenito upravljanje Parkom, u skladu s preuzetim obavezama. | E36 | E25 | U suradnji sa zainteresiranim potencijalnim partnerima, osigurati dodatnu infrastrukturu za organizaciju i boravak sudionika istraživačkih kampova i drugih volontera. | Broj sastanaka / komunikacija s potencijalnim partnerima u organizaciji istraživačkih kampova. Osigurane pretpostavke za organizaciju istraživačkih kampova unutar ili u bližoj okolici Parka. | 0 | 2 | 2024 | Sve ustrojstvene jedinice | Iznajmljivači smještaja u Parku | 5.000,00 | Infrastruktura na privatnim posjedima nije dogovorena zbog neriješenih vlasničkih pitanja. | Neodrađena aktivnost |  |
| PU6012 | Javna ustanova raspolaže ljudskim, organizacijskim, materijalnim i financijskim kapacitetima, ovlastima te izgrađenim suradničkim i partnerskim odnosima potrebnim za učinkovitu provedbu aktivnosti predviđenih Planom upravljanja te općenito upravljanje Parkom, u skladu s preuzetim obavezama. | E37 | E26 | Razmotriti opravdanost i mogućnost kupovine nekretnina u Parku, u svrhu učinkovitijeg upravljanja posjećivanjem i Parkom, te ovisno o zaključku kupiti odabrana zemljišta i opremiti ih za planiranu funkciju. | Identificirane lokacije od upravljačkog interesa JU (npr. uz glavna pristaništa za izletničke brodove, ali i u drugim kurnatskim portima, za osiguravanja različite vrste ponude za posjetitelje). Ispitana mogućnost i opravdanost otkupa. Kupljena zemljišta infrastrukturno opremljena i stavljena u funkciju | 0 | 3 | 2024 | Sve ustrojstvene jedinice | Vlasnici kornatskih posjeda, MZOZT | 100.000,00 | Zbog nedostatka kapaciteta aktivnost prioriteta 3 nije odrađena te zbog neriješenih vlasničkih pitanja. | Neodrađena aktivnost |  |
| PU6012 | Javna ustanova raspolaže ljudskim, organizacijskim, materijalnim i financijskim kapacitetima, ovlastima te izgrađenim suradničkim i partnerskim odnosima potrebnim za učinkovitu provedbu aktivnosti predviđenih Planom upravljanja te općenito upravljanje Parkom, u skladu s preuzetim obavezama. | E39 | E27 | Razviti i održavati kapacitete JU za daljinsko praćenje stanja i aktivnosti u Parku. | Osposobljen djelatnik JU za upravljanje bespilotnom letjelicom. | 1 | 1 | 2024 | Odsjek stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja i korištenja Nacionalnog parka, |  | 3.000,00 | Aktivnost je odrađena. | Odrađena aktivnost |  |
| PU6012 | Javna ustanova raspolaže ljudskim, organizacijskim, materijalnim i financijskim kapacitetima, ovlastima te izgrađenim suradničkim i partnerskim odnosima potrebnim za učinkovitu provedbu aktivnosti predviđenih Planom upravljanja te općenito upravljanje Parkom, u skladu s preuzetim obavezama. | E40 | E28 | Osigurati plovila JU potrebna za provedbu aktivnosti (osim aktivnosti upravljanja posjećivanjem koje su obrađene u temi C) i sredstva za njihovo operativno korištenje. | Evidencija o održavanju i obnavljanju plovnog parka. Postojeći plovni park koji JU koristi za potrebe upravljanja (osim za potrebe upravljanja posjećivanjem koji su u temi C) u dobrom je stanju i odgovara potrebama JU. Nabavljen dodatni servisno-radni brod u okvirnim gabaritima postojeće Purare s dodatnom modularnom opremom za intervencije. | 1 | 1 | 2004 | Pododsjek tehničkih poslova |  | 300.000,00 | Plovni park se redovito održava, odrađeni svi parametri iz pokazatelja aktivnosti. | Odrađena aktivnost |  |
| PU6012 | Javna ustanova raspolaže ljudskim, organizacijskim, materijalnim i financijskim kapacitetima, ovlastima te izgrađenim suradničkim i partnerskim odnosima potrebnim za učinkovitu provedbu aktivnosti predviđenih Planom upravljanja te općenito upravljanje Parkom, u skladu s preuzetim obavezama. | E41 | E29 | Osigurati vozila JU potrebna za provedbu aktivnosti i sredstva za njihovo operativno korištenje. | Evidencija godišnjeg troška korištenja, održavanja i amortizacije. Broj i vrsta vozila na raspolaganju JU odgovara potrebama upravljanja. | 1,17 | 1 | 2004 | Pododsjek tehničkih poslova |  | 14.000,00 | 17 vozila (3 osobna automobila, 1 kombi, 1 radni brod, 4 glisera, 8 gumenjaka) | Odrađena aktivnost |  |
| PU6012 | Javna ustanova raspolaže ljudskim, organizacijskim, materijalnim i financijskim kapacitetima, ovlastima te izgrađenim suradničkim i partnerskim odnosima potrebnim za učinkovitu provedbu aktivnosti predviđenih Planom upravljanja te općenito upravljanje Parkom, u skladu s preuzetim obavezama. | E42 | E30 | Osigurati djelatnicima JU opremu potrebnu za provedbu aktivnosti. | Uspostavljena i redovno ažurirana evidencija raspoloživosti i stanja opreme, s evidencijom novo nabavljene i rashodovane opreme i troškova održavanja. Godišnji popis identificiranih potreba za dodatnom opremom. Djelatnici JU raspolažu opremom potrebnom za provedbu aktivnosti. | 1 | 1 | 2004 | Ured ravnatelja |  | 40.000,00 | Svi parametri iz pokazatelja aktivnosti su odrađeni. | Odrađena aktivnost |  |
| PU6012 | Javna ustanova raspolaže ljudskim, organizacijskim, materijalnim i financijskim kapacitetima, ovlastima te izgrađenim suradničkim i partnerskim odnosima potrebnim za učinkovitu provedbu aktivnosti predviđenih Planom upravljanja te općenito upravljanje Parkom, u skladu s preuzetim obavezama. | E43 | E31 | Uspostaviti Suradničko vijeće NP Kornati i nastaviti razvijati dijalog, strateško partnerstvo i suradnju s Kurnatarima i drugim ključnim dionicima. | Uspostavljeno suradničko vijeće NP Kornati. Zaključci sa sastanaka suradničkog vijeća (minimalno jedan godišnje prije pripreme godišnjeg programa rada JU). Evidencije o suradnji tijekom protekle godine (uključujući suradnju na praćenju stanja i uočavanju promjena u Parku, prezentaciji i interpretaciji vrijednosti Parka, nadzoru, zajednički provedenim aktivnostima, zajednički pokretanim inicijativama prema drugim institucijama i dr.) | 2 | 1 | 2018 | Ured ravnatelja | Kurnatari i drugi ključni dionici | 3.000,00 | Održana su dva sastanka prije pripreme godišnjeg programa rada. Na sastanku su sudjelovali voditelji ustrojstvenih jedinica Ustanove. | Većinom odrađena aktivnost |  |
| PU6012 | Javna ustanova raspolaže ljudskim, organizacijskim, materijalnim i financijskim kapacitetima, ovlastima te izgrađenim suradničkim i partnerskim odnosima potrebnim za učinkovitu provedbu aktivnosti predviđenih Planom upravljanja te općenito upravljanje Parkom, u skladu s preuzetim obavezama. | E44 | E32 | Zagovarati kod nadležnog Ministarstva usvajanje prakse i pravila o uključivanju predstavnika Kurnatara i drugih ključnih dionika u Upravno vijeće JU NP Kornati. | Prijedlog članova UV koji predstavljaju ključne dionike u Parku u smislu njihove funkcije (predsjednici udruga, MO i sl.). Minimalno jedan predstavnik lokalne zajednice je član UV JU NP Kornati. | 1,0 | 1 | 2024 | Ured ravnatelja, Pododsjek općih i zajedničkih poslova | MZOZT, Općina Murter-Kornati, udruge dionika | 0,00 | Na sjednici Upravnog vijeća dan je prijedlog člana. predstavnik lokalne zajednice nije član UV JU NP KOrnati. | Većinom odrađena aktivnost |  |
| PU6012 | Javna ustanova raspolaže ljudskim, organizacijskim, materijalnim i financijskim kapacitetima, ovlastima te izgrađenim suradničkim i partnerskim odnosima potrebnim za učinkovitu provedbu aktivnosti predviđenih Planom upravljanja te općenito upravljanje Parkom, u skladu s preuzetim obavezama. | E45 | E33 | Redovno se usklađivati i surađivati s JU koje upravljaju zaštićenim područjima i PEM u okolnom području. | Broj sastanaka / komunikacija godišnje (minimalno jedan). Usklađen planovi upravljanja i godišnji programi. Broj zajedničkih projekata (minimalno jedan tijekom provedbe Plana). | 2, 1, 1 | 2 | 2024 | Sve ustrojstvene jedinice | Druge JU | 0,00 | Održana 2 sastanka. Plan upravljanja i Godišnji program za 2025. godinu je usklađen. JU surađiva sa JU ŠKŽ na način da imaju zajednički sporazum u vidu prodaje ulaznica. | Odrađena aktivnost |  |
| PU6012 | Javna ustanova raspolaže ljudskim, organizacijskim, materijalnim i financijskim kapacitetima, ovlastima te izgrađenim suradničkim i partnerskim odnosima potrebnim za učinkovitu provedbu aktivnosti predviđenih Planom upravljanja te općenito upravljanje Parkom, u skladu s preuzetim obavezama. | E46 | E34 | Nastaviti i dalje razvijati suradnju s partnerima unutar MedPAN, Europarc federacije i drugih relevantnih strukovnih mreža i udruženja unutar i izvan RH. | Broj sastanaka / komunikacija (minimalno jedan godišnje u svakoj mreži / udruženju). Broj zajedničkih aktivnosti i projekata (minimalno jedan tijekom provedbe Plana). | 3,1 | 1 | 2012 | Sve ustrojstvene jedinice | MedPAN, EUROPARC federation, ostale ustanove i organizacije | 2.000,00 | Održana 3 sastanka. Jedan zajednički projekt u 2025. godini. | Odrađena aktivnost |  |
| PU6012 | Javna ustanova raspolaže ljudskim, organizacijskim, materijalnim i financijskim kapacitetima, ovlastima te izgrađenim suradničkim i partnerskim odnosima potrebnim za učinkovitu provedbu aktivnosti predviđenih Planom upravljanja te općenito upravljanje Parkom, u skladu s preuzetim obavezama. | E47 | E35 | Nastaviti i dalje razvijati suradnju s akademskim i drugim partnerskim institucijama na organizaciji terenske nastave i učeničke i studentske stručne prakse i istraživanja na području Parka. | Popis upravljački prioritetnih tema (istraživačkih projekata i/ili programa praćenja) ponuđenih potencijalno zainteresiranim studentima/istraživačima. Broj studenata i/ili istraživača s kojima je ostvarena suradnja. | 0 | 2 | 2004 | Odsjek stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja i korištenja Nacionalnog parka, | Akademska zajednica, vanjski suradnici organizatori i voditelji studentskih praksi | 4.000,00 | Zbog manjka financijski sredstava i neadekvatnog smještaja u 2025. godini aktivnost nije provedena. | Neodrađena aktivnost |  |
| PU6012 | Javna ustanova raspolaže ljudskim, organizacijskim, materijalnim i financijskim kapacitetima, ovlastima te izgrađenim suradničkim i partnerskim odnosima potrebnim za učinkovitu provedbu aktivnosti predviđenih Planom upravljanja te općenito upravljanje Parkom, u skladu s preuzetim obavezama. | E48 | E36 | Nastaviti razvijati program Škola prijatelj Parka s OŠ i SŠ iz šire okolice Parka. | Definirani program i kriteriji za Školu prijatelj Parka. Broj Škola prijatelja Parka raste tijekom provedbe Plana. | 1,0 | 2 | 2000 | Odsjek stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja i korištenja Nacionalnog parka,Pododsjek za promidžbene aktivnosti i ugostiteljsko turističku djelatnost | OŠ i SŠ iz okolice Parka | 4.000,00 | U 2025. godini napravljen je program za Školu prijatelj Parka, do kraja nisu definirani kriteriji. | Započeta/djelomično odrađena aktivnost |  |
| PU6012 | Javna ustanova raspolaže ljudskim, organizacijskim, materijalnim i financijskim kapacitetima, ovlastima te izgrađenim suradničkim i partnerskim odnosima potrebnim za učinkovitu provedbu aktivnosti predviđenih Planom upravljanja te općenito upravljanje Parkom, u skladu s preuzetim obavezama. | E49 | E37 | Uspostaviti sustav godišnjih i životnih nagrada i zahvalnica za doprinos afirmaciji i očuvanju prirodnih i kulturnih vrijednosti NP Kornata Kurnatarima, posjetiteljima parka i volonterima. | Osmišljen sustav nagrada i zahvalnica. Evidencija dodijeljenih zahvalnica i nagrada. | 0 | 2 | 2024 | Pododsjek za promidžbene aktivnosti i ugostiteljko turističku djelatnost | Suradničko vijeće NP Kornati | 5.000,00 | Zbog nedostatka financijskih sredstava i prioritenih aktivnosti 1 aktivnost nije odrađena u 2025. godini. | Neodrađena aktivnost |  |
| PU6012 | Javna ustanova raspolaže ljudskim, organizacijskim, materijalnim i financijskim kapacitetima, ovlastima te izgrađenim suradničkim i partnerskim odnosima potrebnim za učinkovitu provedbu aktivnosti predviđenih Planom upravljanja te općenito upravljanje Parkom, u skladu s preuzetim obavezama. | E50 | E38 | Uspostaviti donatorski program za projekte kojima se doprinosi očuvanju ili unapređenju stanja vrijednosti Parka. | Definirani programi. Broj sastanaka / komunikacija s potencijalnim donatorima. Broj donatora i posvojitelja. | 0 | 2 | 2024 | Ured ravnatelja, Pododsjek općih i zajedničkih poslova | poduzetnici, pojedinci, TZ | 0,00 | Zbog nedostatka kadra aktivnost nije odrađena u 2025. godini. | Neodrađena aktivnost |  |
| PU6012 | Javna ustanova raspolaže ljudskim, organizacijskim, materijalnim i financijskim kapacitetima, ovlastima te izgrađenim suradničkim i partnerskim odnosima potrebnim za učinkovitu provedbu aktivnosti predviđenih Planom upravljanja te općenito upravljanje Parkom, u skladu s preuzetim obavezama. | E52 | E39 | Izraditi, distribuirati i javno prezentirati godišnji e-bilten NP Kornati s prikazom glavni aktivnosti JU i događanja u Parku u protekloj godini. | "Izrađeni godišnji e-bilteni. Broj adresa na koje se bilten distribuira. Broj preuzimanja s mrežne stranice JU. Održana godišnja prezentacija." | 0 | 3 | 2014 | Pododsjek za promidžbene aktivnosti i ugostiteljko turističku djelatnost |  | 0,00 | Aktivnost nije provedena zbog nedostatka stručnog kadra. | Neodrađena aktivnost |  |
| PU6012 | Javna ustanova raspolaže ljudskim, organizacijskim, materijalnim i financijskim kapacitetima, ovlastima te izgrađenim suradničkim i partnerskim odnosima potrebnim za učinkovitu provedbu aktivnosti predviđenih Planom upravljanja te općenito upravljanje Parkom, u skladu s preuzetim obavezama. | E53 | E40 | Nastaviti suradnju na terenu i organizirati radne sastanke s obveznicima protupožarne zaštite na području Parka. | Godišnje obnavljan ugovor/zaključak o suradnji. Broj sastanaka s dionicima (minimalno jednom godišnje). | 1, 2 | 1 | 2000 | Pododsjek tehničkih poslova | DVD, MUP, JVP, Kurnatari | 0,00 | Ugovor je obnovljen s DVD Tisno. Održana su 2 sastanka u svrhu poboljšanja suradnje. | Odrađena aktivnost |  |
| PU6012 | Javna ustanova raspolaže ljudskim, organizacijskim, materijalnim i financijskim kapacitetima, ovlastima te izgrađenim suradničkim i partnerskim odnosima potrebnim za učinkovitu provedbu aktivnosti predviđenih Planom upravljanja te općenito upravljanje Parkom, u skladu s preuzetim obavezama. | E54 | E41 | Osigurati potrebna sredstva i opremu te redovno provoditi Plan zaštite od požara i Godišnji plan motrenja, čuvanja i ophodnje u svrhu zaštite od požara. | Donesen Godišnji plan zaštite od požara. Redovno održavana (servisirana i atestirana) oprema i protupožarne instalacije. | 1,1 | 1 | 2008 | Pododsjek tehničkih poslova | DVD, MUP, JVP, Kurnatari | 5.000,00 | Oba parametra iz pokazatelja aktivnosti su odrađena. | Odrađena aktivnost |  |
| PU6012 | Javna ustanova raspolaže ljudskim, organizacijskim, materijalnim i financijskim kapacitetima, ovlastima te izgrađenim suradničkim i partnerskim odnosima potrebnim za učinkovitu provedbu aktivnosti predviđenih Planom upravljanja te općenito upravljanje Parkom, u skladu s preuzetim obavezama. | E55 | E42 | Nastaviti provoditi ophodnju i motrenje za vrijeme protupožarne sezone te po potrebi sudjelovati u gašenju i suzbijanju požara. | Evidentiran broj požara u Parku tijekom godine. | 2 | 1 | 2000 | Pododsjek tehničkih poslova | DVD, MUP, JVP, Kurnatari | 30.000,00 | Tijekom 2025. godine evidentirana su dva požara (Vrulje i Modri bok). | Odrađena aktivnost |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.235.500,00 |  |  |  |

4. Monitoring i istraživanje

Tablica 4.1. PROVEDENA ISTRAŽIVANJA I PRAĆENJE STANJA (MONITORING) VRSTA I STANIŠNIH TIPOVA U IZVJEŠTAJNOJ GODINI

| KOD | TIP ISTRAŽIVANJA | NAZIV PROJEKTA / UGOVORA | VRSTA/STANIŠNI TIP | PODRUČJE ISTRAŽIVANJA/PRAĆENJA STANJA | PROVODITELJ AKTIVNOSTI | METODOLOGIJA | NAPOMENA | ZAPRIMLJENO IZVJEŠĆE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AA7 | Istraživanje | Speleoronilačka istraživanja jame na braku od Lonče 2025. godine | CST 8330 | Morski dio NP Kornati | Vanjski suradnici, HBSD | Speleoronjenje, vizualni cenzus, Nacionalni program praćenja za morske stanišne tipove Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje (8330) | Provedeno speleoronilačko istraživanje novootkrivene jame na braku od Lonče. | Da |
| AA10 | Istraživanje i monitoring |  | CV Gavia arctica | Cijelo područje NP-a | Vanjski suradnici | Vizualni cenzus | Aktivnost nije odrađena u 2025. godini te je predviđena za 2026. u sklopu PKK projekta. | Ne |
| AA5 | Monitoring | Monitoring koraligenske zajednice na strmcima u NP Kornati | CST 1170 | Morski dio NP Kornati | Vanjski suradnici, PMF | Ronjenje, vizualni cenzus i postavljanje data loggera. Protokol za monitoring koraligenske zajednice iz 2014. godine. | Aktivnost odrađena bez financiranja JU NP Kornati. | Ne |
| AA17 | Istraživanje i monitoring | Očuvanje plemenite periske (Pinna Nobilis) u Jadranskom moru | Pinna nobilis | NP Kornati (Lavsa i Vrulje) | JU i vanjski suradnici | Postavljanje kolektora za mlađ jedinki plemenite periske. Kersting DK, Hendriks IE (2019) Short guidance for construction, installation and removal of Pinna nobilis larval collectors. IUCN, Malaga, 6 str. | Na lokacijama Vrulje i Lavsa postavljena su 3 niza s 2 kolektora na 8 i 6 metara dubine, tj. 6 kolektora po lokaciji. | Da |
| AB5 | Istraživanje | Speleološka i biospeleološka istraživanja u NP Kornati | CST 8310 | Kopneni speleološki lokaliteti na području NP Kornati | Vanjski suradnici, HBSD | Biospeleološka istraživanja, mjerenja mikroklimatskih parametara, fotodokumentiranje, postavljanje mamaca, sakupljanje i obrada biološkog materijala | Temeljem Ugovora iz 2024. godine, kao nastavak istraživanja, u 2025. godini odrađena su biospeleološka istraživanja u ukupno 9 speleoloških objekata. | Ne |
| AA4 | Istraživanje i monitoring | BIOPRESSADRIA - Prekogranična integrirana strategija za smanjenje gubitka bioraznolikosti zbog antropogenih pritisaka duž Jadranske obale | CST 1120 | Otok Levrnaka - uvala Lojena | Vanjski suradnici, SELC | Vizualni cenzus, ronjenje Guala I, Nikolic V, Ivesa L, Di Carlo G, Rajkovic Z, Rodic P, Jelic K (2014): Monitoring Programme for Posidonia Beds (Posidonion oceanicae) | U sklopu Interreg projekta BIOPRESSADRIA, talijanski partneri već drugu godinu za redom prate stanje ''ožiljaka'' u naseljima posidonije na području otoka Levrnaka (uvala Lojena). Link dostupan https://www.youtube.com/watch?v=zyaVuAkTF0U | Ne |
| AA6 | Istraživanje i monitoring |  | CST 1160 Velike plitke uvale i zaljevi | Otok Lavsa i uvala Šipnate, naknadno istražiti potencijalne druge lokacije | JU NP Kornati i vanjski suradnici | Nacionalni program praćenja stanja očuvanosti stanišnih tipova i vrsta - Grupa 19 | Aktivnost nije odrađena u 2025. godini te je predviđena za 2026. u sklopu PKK projekta. | Ne |
| AB6 | Monitoring |  | Sva ornitofauna s fokusom na CV | Cijelo područje NP Kornati | Vanjski suradnici | Vizualni cenzus, audio vab, mreže | Aktivnost nije odrađena u 2025. godini te je predviđena za 2026. u sklopu PKK projekta. | Ne |
| AA9 | Monitoring | Monitoring vrste dobri dupin (Tursiops truncatus) u akvatoriju NP Kornati | Tursiops truncatus | Morski dio NP Kornati | JU NP Kornati, PP Telašćica, JU Natura Jadera, JU Priroda ŠKŽ i vanjski suradnici | Nacionalni program praćenja stanja očuvanosti kitova (Cetacea) - Rujan 2023. Institut Plavi svijet | Aktivnost provode djelatnici Javne ustanove u sklopu redovne djelatnosti. U 2025. godini zabilježena su 8 opažanja pojavljivanja dobrog dupina (ukupno 23 jedinki). | Ne |
| AA11 | Istraživanje i monitoring | BIOPRESSADRIA - Prekogranična integrirana strategija za smanjenje gubitka bioraznolikosti zbog antropogenih pritisaka duž Jadranske obale | Ihtiofauna | Morski dio NP Kornati | CORILLA | Ronjenje, vizualni cenzus, ehosondiranje. | Odrađena dva terena eho sondiranja riba na području otoka Levrnaka u sklopu projekta BiopressAdria (11.6 i 17.10.2025.) | Ne |

5. Evidencija nadzora

Tablica 5.1. BROJ TERENSKIH DNEVNIH IZVJEŠTAJA (TDI) I PREKRŠAJA/ZABRANJENIH RADNJI PO ZONAMA ILI PODRUČJIMA NADZORA

| NAZIV ZONE/PODRUČJA NADZORA | BROJ TDI PO ZONI/PODRUČJU NADZORA | BROJ PREKRŠAJA/ZABRANJENIH RADNJI | NAPOMENA |
| --- | --- | --- | --- |
| NP Kornati | 177 | 6 | Ukupan broj terenskih dnevnih izvještaja = 177 Ukupan broj provedenih nadzora = 751 |
| UKUPAN BROJ | 177 | 6 |  |

Tablica 5.1. BROJ TERENSKIH DNEVNIH IZVJEŠTAJA (TDI) I PREKRŠAJA/ZABRANJENIH RADNJI PO ZONAMA ILI PODRUČJIMA NADZORA

| TIP PREKRŠAJA/ZABRANJENE RADNJE | SLUŽBENA BILJEŠKA | ZAPISNIK O NADZIRANOM DOGAĐAJU | NOVČANA KAZNA NA MJESTU POČINJENJA | RJEŠENJE | OPTUŽNI PRIJEDLOG | KAZNENA PRIJAVA | PROSLIJEĐENO NADLEŽNOJ SLUŽBI NA POSTUPANJE | NAPOMENA | UKUPAN BROJ TOG TIPA PREKRŠAJA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bacanje otpadaka izvan predviđenog prostora |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Bespravna gradnja |  |  |  |  |  |  | 2 | građevinska inspekcija | 2 |
| Branje strogo zaštićenih biljaka |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Hvatanje strogo zaštićenih životinja |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Ilegalna eksplotacija mineralnih sirovina |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Ilegalni ribolov | 1 |  | 1 |  |  |  |  | privremeno oduzeto 300 metara mreže | 2 |
| Izazivanje požara | 2 |  |  |  |  |  |  | policija obavila očevid o mogućim nastancima požara | 2 |
| Kampiranje/logorovanje izvan označenih mjesta |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Krivolov |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Kupanje na mjestima gdje je ono zabranjeno |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Loženje vatre izvan naselja i označenih mjesta |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Odlaganje veće količine otpada izvan označenih odlagališta |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Ostalo |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Oštećivanje i/ili uništavanje znaka i/ili informativne ploče |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Postavljanje ploče, reklamnog i/ili drugog panoa bez dopuštenja |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Privez plovila (na pomorskom dobru) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Sidrenje/privez plovila (u unutarnjim vodama) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Sječa šuma |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Ulaz bez ulaznice/vinjete |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Vožnja/parkiranje izvan za to namjenjenih površina |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| UKUPAN BROJ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 6 |

6. Praćenje posjetitelja

Tablica 6.1. BROJ POSJETITELJA PRISUTNIH NA PROGRAMIMA

| NAZIV PROGRAMA | BROJ POSJETITELJA | IZMJERENI BROJ/PROCJENA | NAPOMENA |
| --- | --- | --- | --- |
| Život u kornatskoj obitelji | 506 | Procjena | Broj je i prijavljenih na temelju plaćenih ulaznica i prijavljenih gostiju u NP Kornati. Tu su posjetitelji koji imaju ugovor s Nacionalnim parkom o Smještaju unutar Parka. |
| Ukupan broj posjetitelja na programima | 506 |  |  |

Tablica 6.2. BROJ POSJETITELJA PRISUTNIH NA MANIFESTACIJAMA

| NAZIV MANIFESTACIJE | BROJ POSJETITELJA | IZMJERENI BROJ/PROCJENA | NAPOMENA |
| --- | --- | --- | --- |
| Obilježavanje 45. godišnjice Parka | 1.500 | Procjena |  |
| Ukupan broj posjetitelja na manifestacijama | 1.500 |  |  |

Tablica 6.3. BROJ POSJETITELJA NA POJEDINIM LOKALITETIMA/ULAZIMA/OBJEKTIMA/POUČNIM STAZAMA

| LOKALITET/ULAZ/OBJEKT POUČNA STAZA | BROJ POSJETITELJA | IZMJERENI BROJ/PROCJENA | NAPOMENA |
| --- | --- | --- | --- |
| NP KORNATI | 30.000 | Procjena | Zbog dislociranosti Nacionalnog parka i velikog prostora broj je procijenjen |

Tablica 6.4. PROCJENA BROJA POSJETITELJA NA CIJELOM ZAŠTIĆENOM PODRUČJU/ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA/PODRUČJIMA EKOLOŠKE MREŽE

| NAZIV ZAŠTIĆENOG PODRUČJA/NAZIV PODRUČJA EKOLOŠKE MREŽE | BROJ PRODANIH ULAZNICA | PROCJENA UKUPNOG BROJA POSJETITELJA | NAPOMENA |
| --- | --- | --- | --- |
| JU NP Kornati | 13.698 | 180.225 | Individualne ulaznice: 13.192, grupne ulaznice (broj uplova) : 933, ronilačko posjećivanje: 947, ulaznice za program "Život u Kornatskoj obitelji": 506. Naši posjetitelji su individualni posjetitelji (u vlastitim ili unajmljenim plovilima) te posjetitelji u jednodnevnim izletima koji su u organizaciji brodara, ronioci te posjetitelji u smještajnim jedinicama u području parka. Broj posjetitelja na godišnjoj razini je procijenjen jer se ulaznice prodaju (za individualna plovila) za brod bez obzira na broj osoba na brodu, a u jednodnevnim izletima grupna ulaznica se plaća na temelju registriranog broja putnika. |

Tablica 6.5. ISTRAŽIVANJA POSJETITELJA

| NAZIV ISTRAŽIVANJA POSJETITELJA | BROJ ISPITANIKA | SVRHA | NAPOMENA |
| --- | --- | --- | --- |
| U 2025. godini nisu provedena istraživanja posjetitelja. |  |  |  |

Tablica 6.6. BROJ VOLONTERA PO PROGRAMIMA/AKCIJAMA

| NAZIV VOLONTERSKOG PROGRAMA/AKCIJE | BROJ VOLONTERA | IZMJERENI BROJ/PROCJENA | NAPOMENA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nije provedeno u 2025. godini |  |  |  |
| Ukupan broj volontera | 0 |  |  |

7. Rezultati projekata

Tablica 7.1. PROJEKTI JAVNE USTANOVE

Naziv projekta: BIOPRESSADRIA - Prekogranična integrirana strategija za smanjenje gubitka bioraznolikosti zbog antropogenih pritisaka duž Jadranske obale

Cilj projekta: Cilj projekta je testiranje i provedba zajedničke prekogranične strategije za postizanje praktičnih rješenja usmjerenih na smanjenje utjecaja obalnog i nautičkog turizma na morsku i obalnu bioraznolikost.

Opis projekta: U sklopu projekta, na području NP Kornati u 2025. godini postavljeno je 19 plutača na otoku Levrnaka (6 plutača u uvali Anica i 13 plutača u uvali Lojena). Također je izrađena Studija analize pritiska nautičkog turizma na pilot području NP Kornati za 2025. godinu.

Nositelj projekta: Općina Monfalcone

Partner na projektu: NP Kornati je partner, Općina Monfalcone je nositelj projekta.

Vremensko trajanje projekta: 1.3.2024. - 31.8.2026.

Financijska vrijednost projekta: 153.200,00 EUR

Kodovi vezanih aktivnosti:

Naziv projekta: Nadzor posjetitelja u NP Kornati u sklopu javnog poziva koji doprinosi održivosti posjetiteljske infrastrukture

Cilj projekta: Doprinijeti održivosti posjetiteljske infrastrukture

Opis projekta: Provedba ide kroz aktivnost Održavanje posjetiteljske infrastrukture.

Nositelj projekta: Javna ustanova Nacionalni park Kornati

Partner na projektu: Samostalna provedba projekta

Vremensko trajanje projekta: 18 mjeseci

Financijska vrijednost projekta: 25.650,45 EUR

Kodovi vezanih aktivnosti:

Naziv projekta: Postavljanje sidrišta u NP Kornati u sklopu Javnog poziva za neposredno sufinanciranje projekata koji doprinose održivosti posjetiteljske infrastrukture

Cilj projekta: Održivost posjetiteljske infrastrukture, sprječavanje sidrenja na divlje, sprječavanje ugrožavanja morskih cvjetnica na morskom dnu

Opis projekta: Provedba projekta planirana je kroz tri aktivnosti: Izrada projektne i tehničke dokumentacije za provođenje postupka javne nabave, provođenje postupka javne nabave radova za postavljanje sidrišta u NP Kornati, izvođenje radova - postavljanje sidrenih sustava sukladno troškovniku i tehničkoj dokumentaciji.

Nositelj projekta: Javna ustanova Nacionalni park Kornati

Partner na projektu: Samostalna provedba projekta

Vremensko trajanje projekta: 2023-2025.

Financijska vrijednost projekta: 377.000,00 EUR

Kodovi vezanih aktivnosti:

Naziv projekta: Uklanjanje i monitoring pajasena na području NP Kornati

Cilj projekta: Uklanjanje i monitoring populacija pajasena na području ekološke mreže HR4000001 Nacionalni park Kornati (otok Levrnaka - uvala Anica, otok Kornat - uvala Lučica)

Opis projekta: U 2025. godini, na području otoka Levrnake uklonjen je pajasen sa ukupne površine od 2673 m2. Procijenjeni broj uklonjenih jedinki je 7376, među kojima je bilo 5062 odraslih stabala i 2314 mladica.

Nositelj projekta: Javna ustanova NP Kornati

Partner na projektu: Samostalna provedba projekta

Vremensko trajanje projekta: 2023. - 2025.

Financijska vrijednost projekta: 135.540,35 EUR

Kodovi vezanih aktivnosti:

8. Ostvarena koncesijska odobrenja

Tablica 8.1. OSTVARENA KONCESIJSKA ODOBRENJA U IZVJEŠTAJNOJ GODINI

| DJELATNOST | TRAJANJE UGOVORA | OSTVARENI PRIHOD (EUR) | DATUM SKLAPANJA UGOVORA | OVLAŠTENIK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| JEDNOKRATNA DJELATNOST PČELARSTVA | 10.04.2025 30.05.2025 | 1,00 | 10.04.2025 | BRANKA MIKULIĆ |
| JEDNOKRATNA DJELATNOST PČELARSTVA | 10.04.2025 30.05.2025 | 1,00 | 10.04.2025 | ZLATKO ELVEĐI |
| JEDNOKRATNA DJELATNOST PČELARSTVA | 10.04.2025 01.06.2025 | 1,00 | 10.04.2025 | ANTE BULAT |
| JEDNOKRATNA DJELATNOST PČELARSTVA | 22.04.2025 01.06.2025 | 1,00 | 10.04.2025 | MARKO LOKAS |
| JEDNOKRATNA DJELATNOST PČELARSTVA | 22.04.2025 15.06.2025 | 1,00 | 22.04.2025 | MATEJ ŠIKIĆ |
| JEDNOKRATNA DJELATNOST PČELARSTVA | 13.04.2025 30.05.2025 | 1,00 | 15.04.2025 | IVICA MODRIĆ |
| JEDNOKRATNA DJELATNOST PČELARSTVA | 13.04.2025 30.05.2025 | 1,00 | 11.04.2025 | ŽELJKO BRALA |
| JEDNOKRATNA DJELATNOST PČELARSTVA | 16.04.2025 16.05.2025 | 1,00 | 14.04.2025 | DENIS ŠARE |
| JEDNOKRATNA DJELATNOST PČELARSTVA | 20.04.2025 01.06.2025 | 1,00 | 10.04.2025 | STJEPAN KLARIN |
| JEDNOKRATNA DJELATNOST PČELARSTVA | 15.04.2025 25.05.2025 | 1,00 | 07.04.2025 | ZRINKA PALEKA |
| JEDNOKRATNA DJELATNOST PČELARSTVA | 15.04.2025 25.05.2025 | 1,00 | 08.04.2025 | ŽELJKO ZRILIĆ |
| JEDNOKRATNA DJELATNOST PČELARSTVA | 16.04.2025 20.05.2025 | 1,00 | 08.04.2025 | JOSIP MARUNA |